关于2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）安排情况的报告

常州市金坛区发展和改革委员会

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，就2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）安排情况向区人大常委会作专题汇报，请予审议。

一、安排基本思路

政府性投资项目建设事关我区经济发展大局，涉及当前及长远发展，也事关百姓生活改善，必须经区委、区政府审核，区人大审议批准，实施好这些项目具有严肃性。

今年以来，从中央到地方对防范和控制政府债务风险提出高要求，省政府于2017年发（苏政发〔2017〕124号）《省政府关于规范政府融资行为防范化解政府性债务风险的意见》文件，常州市也组织开展相关督查活动。因此，2018年政府投资项目编排工作是在防范政府债务风险大背景下进行的，规范性、可行性等方面比往年有了更为严苛的要求。

2018年度政府性投资项目编排贯彻量力而行，保重点、保民生、保发展的原则。在先后10多轮的项目梳理中，优先保证了民生项目建设，如重大交通基础设施、“263”环境整治、重要“补短板”社会事业项目和保障房建设。尤其突出了量力而行这一原则。根据全区政府债务控制线、项目资金来源、刚性资金总体需求预测、工程资金支付总量和逐年安排计划，来排定投资项目的优先顺序。根据区级货币资金结余量、还本付息后筹措量、土地出让金的净收益、其他经营性收入等四方面统筹安排当年投入计划。 近段时间，根据中央、省、市相关要求，区委、区政府主要领导亲自召集有关镇区、部门，对这些项目进一步逐一梳理。本轮梳理中，着重把握4条原则：

一是总量控制，只减不增。严控项目数和投资量，实施项目进一步下降到92个，项目概算总投资199.64亿元，年内计划投资73.38亿元。（先后共调减101个项目，调减总投资40.63亿元，调减年内计划投资21.43亿元。其中：调减续建项目33个，调减投资30.33亿元，调减年内计划投资6.75亿元；调减新建项目57个，调减总投资10.3亿元，调减年内计划投资14.68亿元。）

二是要素保障，积极稳妥。项目开工条件要求提高，列入新建计划的项目必须落实土地和资金，如多数保障房项目明确要求“列入棚改计划，获得政策性银行贷款后开工建设”。

三是突出重点，有保有压。突出搭建金坛区域内大型交通网络框架的紧迫性，推进一批续建、启动一批新建，如茅山旅游大道、金山路及钱资湖大桥工程、金茅公路等。突出“263”环境整治的必要性，如长荡湖入湖河道综合整治、第一污水处理厂移址新建、生活垃圾焚烧发电机飞灰库等。突出“补短板”社会事业项目的基础性，如江苏省华罗庚中学滨湖校区、第三人民医院、东城实验小学与幼儿园等。对于土地指标、规划指标与资金债务无法落实项目进行梳理，有必要实施的列入前期项目进行研究，短期内暂不实施的清出项目库。

四是分期实施，稳步推进。合理调整建设时序，进一步研究项目实施的必要性，把握项目开工的轻重缓急，强调前期工作的充分性，如涉铁通道、丹桂路及钱资湖隧道、钱资湖广场等项目调整为前期项目或储备项目，经过更加充分论证，待条件成熟后再行实施。金科园特勤消防站等一些新建项目的开工时间根据前期工作、土地、资金安排等因素也作了相应调整。

因此，2018年政府性投资项目清单草案较好地落实了强化政府性债务管理，既积极有为、又量力而行的要求。

二、政府性投资重点工程（项目）（续建新建）编排情况

（一）总体情况

2018年政府性投资项目清单和往年相比，按照分级管理的要求，镇区自行建设、自行付费的项目不再列入清单。由各镇区根据自身财力、土地供应情况决定实施与否和时序安排。

目前清单中，共排有政府性投资项目153个，2018年实施项目92个。项目概算总投资199.64亿元，年内计划投资73.38亿元。其中：续建项目47个，概算总投资137.26亿元，年内计划投资53.06亿元；新建项目45个，概算总投资62.38亿元，年内计划投资20.32亿元。前期项目61个。

（二）按工程性质划分

1.市政与交通工程51个，项目概算总投资91.4亿元，年内计划投资38.54亿元。其中续建项目24个，概算总投资61.51亿元，年内计划投资29.47亿元；新建项目27个，概算总投资29.89亿元，年内计划投资9.07亿元。

2.公建及社会事业工程24个，项目概算总投资87.8亿元，年内计划投资23.7亿元。其中续建项目12个，概算总投资49.32亿元，年内计划投资13.27亿元；新建项目12个，概算总投资38.48亿元，年内计划投资10.43亿元。

3.水利工程15个，项目概算总投资26.51亿元，年内计划投资8.87亿元。其中续建项目9个，概算总投资21.93亿元，年内计划投资7.05亿元；新建项目6个，概算总投资4.58亿元，年内计划投资1.82亿元。

4.其他工程2个，项目概算总投资4.5亿元，年内计划投资3.27亿元。均为续建项目。

（三）按属地划分

1.跨区域12个，项目概算总投资70.37亿元，年内计划投资25.79亿元。其中续建项目9个，概算总投资63.26亿元，年内计划投资24.24亿元；新建项目3个，概算总投资7.11亿元，年内计划投资1.55亿元。

2.滨湖新城14个，项目概算总投资45.6亿元，年内计划投资11.99亿元。其中续建项目8个，概算总投资37.25亿元，年内计划投资10.14亿元；新建项目6个，概算总投资8.35亿元，年内计划投资1.85亿元。

3.金沙老城7个，项目概算总投资16.25亿元，年内计划投资6.41亿元。其中续建项目4个，概算总投资7.25亿元，年内计划投资3.05亿元；新建项目3个，概算总投资9亿元，年内计划投资3.36亿元。

4.开发区7个，项目概算总投资8.18亿元，年内计划投资2.55亿元。其中续建项目2个，概算总投资0.33亿元，年内计划投资0.28亿元；新建项目5个，概算总投资7.85亿元，年内计划投资2.27亿元。

5.华科园18个，项目概算总投资14.7亿元，年内计划投资8.42亿元。其中续建项目10个，概算总投资9.47亿元，年内计划投资5.47亿元；新建项目8个，概算总投资5.23亿元，年内计划投资2.95亿元。

6.金科园7个，项目概算总投资16.85亿元，年内计划投资4.89亿元。其中续建项目3个，概算总投资6.02亿元，年内计划投资2.44亿元；新建项目4个，概算总投资10.83亿元，年内计划投资2.45亿元。

7.茅山旅游度假区6个，项目概算总投资5.84亿元，年内计划投资3.44亿元。其中续建项目3个，概算总投资2.79亿元，年内计划投资1.91亿元；新建项目3个，概算总投资3.05亿元，年内计划投资1.53亿元。

8.长荡湖旅游度假区8个，项目概算总投资11.56亿元，年内计划投资4.59亿元。其中续建项目4个，概算总投资8.5亿元，年内计划投资3.35亿元；新建项目4个，概算总投资3.06亿元，年内计划投资1.24亿元。

9.薛埠镇4个，项目概算总投资2.64亿元，年内计划投资1.36亿元。其中续建项目2个，概算总投资0.81亿元，年内计划投资0.73亿元；新建项目2个，概算总投资1.83亿元，年内计划投资0.63亿元。

10.直溪镇1个，项目概算总投资1.1亿元，年内计划投资0.33亿元。为新建项目。

11.朱林镇2个，项目概算总投资0.68亿元，年内计划投资0.12亿元。其中续建项目1个，概算总投资0.05亿元，年内计划投资0.02亿元；新建项目1个，概算总投资0.63亿元，年内计划投资0.1亿元。

12.指前镇5个，项目概算总投资5.05亿元，年内计划投资3.32亿元。其中续建项目1个，概算总投资1.53亿元，年内计划投资1.43亿元；新建项目4个，概算总投资3.52亿元，年内计划投资1.89亿元。

13.儒林镇1个，项目概算总投资0.82亿元，年内计划投资0.17亿元。为新建项目。

（四）按概算总投资划分

1.	1亿元以上项目43个，项目概算总投资187.03亿元，年内计划投资61.52亿元。其中续建项目23个，概算总投资125.16亿元，年内计划投资44.73亿元；新建项目20个，概算总投资61.87亿元，年内计划投资16.79亿元。

（1）10亿元以上项目5个，项目概算总投资77.14亿元，年内计划投资20.6亿元。其中续建项目4个，概算总投资66.57亿元，年内计划投资19.6亿元；新建项目1个，概算总投资10.57亿元，年内计划投资1亿元。

（2）5-10亿元项目4个，项目概算总投资26.46亿元，年内计划投资6.6亿元。其中续建项目2个，概算总投资13.3亿元，年内计划投资2.6亿元；新建项目2个，概算总投资13.16亿元，年内计划投资4亿元。

（3）1-5亿元项目34个，项目概算总投资83.43亿元，年内计划投资34.32亿元。其中续建项目17个，概算总投资45.29亿元，年内计划投资22.53亿元；新建项目17个，概算总投资38.14亿元，年内计划投资11.79亿元。

2.	1亿元以下项目49个，项目概算总投资23.18亿元，年内计划投资12.86亿元。其中续建项目24个，概算总投资12.1亿元，年内计划投资8.33亿元；新建项目25个，概算总投资11.08亿元，年内计划投资4.53亿元。

（1）5000万元-1亿元项目23个，项目概算总投资16.85亿元，年内计划投资8.64亿元。其中续建项目12个，概算总投资8.91亿元，年内计划投资5.91亿元；新建项目11个，概算总投资7.94亿元，年内计划投资2.73亿元。

（2）1000万元-5000万元项目22个，项目概算总投资6.1亿元，年内计划投资4.03亿元。其中续建项目10个，概算总投资3.07亿元，年内计划投资2.34亿元；新建项目12个，概算总投资3.03亿元，年内计划投资1.69亿元。

（3）1000万元以下项目4个，项目概算总投资0.23亿元，年内计划投资0.19亿元。其中续建项目2个，概算总投资0.12亿元，年内计划投资0.08亿元；新建项目2个，概算总投资0.11亿元，年内计划投资0.11亿元。

三、政府性投资重点工程（项目）（重点前期）编排情况

重点前期项目61个。

（一）按工程性质划分

市政与交通工程41个，公建及社会事业工程17个，水利工程2个，其他工程1个。

（二）按属地划分

跨区域13个，滨湖新城15个，金沙老城11个，开发区3个，华科园5个，金科园4个，茅山旅游度假区1个，长荡湖旅游度假区3个，薛埠镇1个，直溪镇1个，朱林镇2个，指前镇1个，儒林镇1个。

四、政府性投资重点工程（项目）（保障性住房）编排情况

（一）总体情况

保障性住房项目48个，2018年实施项目32个，概算总投资173.22亿元，年内计划投资62.85亿元。其中续建项目14个，概算总投资80.95亿元，年内计划投资25.22亿元；新建项目18个，概算总投资92.27亿元，年内计划投资37.63亿元。重点前期项目16个。

（二）按属地划分

1.滨湖新城11个，2018年实施项目7个，项目概算总投资22.72亿元，年内计划投资7.97亿元。其中续建项目2个，概算总投资15.67亿元，年内计划投资5.35亿元；新建项目5个，概算总投资7.05亿元，年内计划投资2.62亿元。重点前期项目4个。

2.金沙老城2个，2018年实施项目1个，项目概算总投资10.82亿元，年内计划投资2.78亿元，为新建项目。重点前期项目1个。

3.开发区5个，2018年实施项目4个，项目概算总投资34.1亿元，年内计划投资7.92亿元，均为续建项目。重点前期项目1个。

4.华科园7个，2018年实施项目4个，项目概算总投资16.48亿元，年内计划投资5.22亿元。其中续建项目3个，概算总投资13.38亿元，年内计划投资2.82亿元；新建项目1个，概算总投资3.1亿元，年内计划投资2.4亿元。重点前期项目3个。

5.金科园3个，项目概算总投资23.41亿元，年内计划投资9.61亿元。均为新建项目。

6.薛埠镇4个，2018年实施项目3个，项目概算总投资6.15亿元，年内计划投资2.85亿元，均为新建项目。重点前期项目1个。

7.直溪镇3个，2018年实施项目2个，项目概算总投资7.92亿元，年内计划投资4.3亿元。其中续建项目1个，概算总投资0.83亿元，年内计划投资0.83亿元；新建项目1个，概算总投资7.09亿元，年内计划投资3.47亿元。重点前期项目1个。

8.朱林镇3个，2018年实施项目2个，项目概算总投资5.95亿元，年内计划投资3.07亿元。其中续建项目1个，概算总投资1.8亿元，年内计划投资1.28亿元；新建项目1个，概算总投资4.15亿元，年内计划投资1.79亿元。重点前期项目1个。

9.指前镇5个，2018年实施项目2个，项目概算总投资11.47亿元，年内计划投资4.47亿元。其中续建项目1个，概算总投资6.16亿元，年内计划投资2.33亿元；新建项目1个，概算总投资5.31亿元，年内计划投资2.14亿元。重点前期项目3个。

10.儒林镇5个，2018年实施项目4个，项目概算总投资34.2亿元，年内计划投资14.66亿元。其中续建项目2个，概算总投资9.01亿元，年内计划投资4.69亿元；新建项目2个，概算总投资25.19亿元，年内计划投资9.97亿元。重点前期项目1个。

（三）按概算总投资划分

1.	1亿元以上项目28个，项目概算总投资169.97亿元，年内计划投资60.79亿元。其中续建项目12个，概算总投资79.13亿元，年内计划投资24.07亿元；新建项目16个，概算总投资90.84亿元，年内计划投资36.72亿元。

（1）10亿元以上项目6个，项目概算总投资80.65亿元，年内计划投资21.96亿元。其中续建项目4个，概算总投资53亿元，年内计划投资12.56亿元；新建项目2个，概算总投资27.65亿元，年内计划投资9.4亿元。

（2）5-10亿元项目8个，项目概算总投资56.54亿元，年内计划投资24.15亿元。其中续建项目2个，概算总投资12.37亿元，年内计划投资5.58亿元；新建项目6个，概算总投资44.17亿元，年内计划投资18.57亿元。

（3）1-5亿元项目14个，项目概算总投资32.78亿元，年内计划投资14.68亿元。其中续建项目6个，概算总投资13.76亿元，年内计划投资5.93亿元；新建项目8个，概算总投资19.02亿元，年内计划投资8.75亿元。

2.	1亿元以下项目4个，项目概算总投资3.25亿元，年内计划投资2.06亿元。其中续建项目2个，概算总投资1.82亿元，年内计划投资1.15亿元；新建项目2个，概算总投资1.43亿元，年内计划投资0.91亿元。

完成2018年的政府性投资项目建设目标，尽管仍然面临不少困难、矛盾和挑战。但我们认为，只要牵头部门推进有力，各级部门协作给力，把问题梳理清晰，把措施落实到实处，上述项目的推进是有充分保障的。为此，我们将抓好以下几个方面的工作：

一是高度重视推进不平衡的问题。进一步提高项目前期工作的节奏、强力推进动拆迁和清障、优化审批流程，加快推进应开工未开工项目。

二是着力破解要素制约的问题。更有效地推进增减挂钩等土地保障措施；加强建设资金预算管理，确保资金总量平衡；加强建设资金审查监督，提高资金使用效益；加快土地供应和调配，支持开发建设。

三是加强考核督办。将政府性投资项目及推进情况纳入各部门和单位绩效考核，强化项目督查督办，对推进不力的，实行督查和问责。

二○一八年六月二十七日

| 表格一： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）前后摸排情况对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前轮摸排数据 |  |  | 最新调整 |  |  |  |  |  | 调减情况 |  |  |  |  |
|  | 数量 （个） | 总投资 （亿元） | 当年投资 （亿元） | 数量 （个） | 总投资 （亿元） |  | 当年投资 （亿元） |  |  | 数量 （个） |  | 总投资 （亿元） |  | 当年投资 （亿元） |
| 总项目 | 254 | 240.27 | 94.81 | 153 | 199.64 |  | 73.38 |  |  | 101 |  | 40.63 |  | 21.43 |
| 续建项目 | 80 | 167.59 | 59.81 | 47 | 137.26 |  | 53.06 |  |  | 33 |  | 30.33 |  | 6.75 |
| 新建项目 | 102 | 72.68 | 35.00 | 45 | 62.38 |  | 20.32 |  |  | 57 |  | 10.30 |  | 14.68 |
| 前期项目 | 72 |  |  | 61 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| ※ 表格说明： 1、前轮摸排项目254个，总投资240.27亿元，年内计划投资94.81亿元；其中续建项目80个，总投资167.59亿元，当年计划投资59.81亿元；新建项目102个，总投资72.68亿元，当年计划投资35亿元；前期项目72个。 2、共排有项目153个，实施项目92个，总投资199.64亿元，年内计划投资73.38亿元；其中续建项目47个，总投资137.26亿元，年内计划投资53.06亿元；新建项目45个，总投资62.38亿元，年内计划投资20.32亿元。 3、此轮共调减101个项目，调减总投资40.63亿元，调减年内计划投资21.43亿元；其中调减续建项目33个，调减投资30.33亿元，调减年内计划投资6.75亿元；调减新建项目57个，调减总投资10.3亿元，调减年内计划投资14.68亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表格二： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）（新建续建、前期）简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 属地 | 总体情况 |  |  |  |  | 续建项目 |  |  |  | 新建项目 |  |  |  | 前期项目 |
|  |  | 项目数 （个） | 实施项目 （个） | 概算总投资 （亿元） | 累计完成投资 （亿元） | 年内计划投资 （亿元） | 项目数 （个） | 概算总投资 （亿元） | 累计完成投资 （亿元） | 年内计划投资 （亿元） | 项目数 （个） | 概算总投资 （亿元） | 累计完成投资 （亿元） | 年内计划投资 （亿元） | 项目数 （个） |
| 总体情况 |  | 153 | 92 | 199.64 | 56.84 | 73.38 | 47 | 137.26 | 55.15 | 53.06 | 45 | 62.38 | 1.69 | 20.32 | 61 |
| 1 | 跨区域 | 25 | 12 | 70.37 | 28.76 | 25.79 | 9 | 63.26 | 28.76 | 24.24 | 3 | 7.11 | 0.00 | 1.55 | 13 |
| 2 | 滨湖新城 | 29 | 14 | 45.60 | 13.49 | 11.99 | 8 | 37.25 | 13.49 | 10.14 | 6 | 8.35 | 0.00 | 1.85 | 15 |
| 3 | 金沙老城 | 18 | 7 | 16.25 | 4.14 | 6.41 | 4 | 7.25 | 4.03 | 3.05 | 3 | 9.00 | 0.11 | 3.36 | 11 |
| 4 | 开发区 | 10 | 7 | 8.18 | 1.42 | 2.55 | 2 | 0.33 | 0.05 | 0.28 | 5 | 7.85 | 1.37 | 2.27 | 3 |
| 5 | 华科园 | 23 | 18 | 14.70 | 3.19 | 8.42 | 10 | 9.47 | 3.15 | 5.47 | 8 | 5.23 | 0.04 | 2.95 | 5 |
| 6 | 金科园 | 11 | 7 | 16.85 | 3.65 | 4.89 | 3 | 6.02 | 3.58 | 2.44 | 4 | 10.83 | 0.07 | 2.45 | 4 |
| 7 | 茅山旅游度假区 | 7 | 6 | 5.84 | 0.63 | 3.44 | 3 | 2.79 | 0.63 | 1.91 | 3 | 3.05 | 0.00 | 1.53 | 1 |
| 8 | 长荡湖旅游度假区 | 11 | 8 | 11.56 | 1.25 | 4.59 | 4 | 8.50 | 1.25 | 3.35 | 4 | 3.06 | 0.00 | 1.24 | 3 |
| 9 | 薛埠镇 | 5 | 4 | 2.64 | 0.08 | 1.36 | 2 | 0.81 | 0.08 | 0.73 | 2 | 1.83 | 0.00 | 0.63 | 1 |
| 10 | 直溪镇 | 2 | 1 | 1.10 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.10 | 0.00 | 0.33 | 1 |
| 11 | 朱林镇 | 4 | 2 | 0.68 | 0.03 | 0.12 | 1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1 | 0.63 | 0.00 | 0.10 | 2 |
| 12 | 指前镇 | 6 | 5 | 5.05 | 0.20 | 3.32 | 1 | 1.53 | 0.10 | 1.43 | 4 | 3.52 | 0.10 | 1.89 | 1 |
| 13 | 儒林镇 | 2 | 1 | 0.82 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.82 | 0.00 | 0.17 | 1 |
| ※ 表格说明： 共排有项目153个，2018年实施项目92个。项目概算总投资199.64亿元，年内计划投资73.38亿元。 续建项目47个，概算总投资137.26亿元，年内计划投资53.06亿元； 新建项目45个，概算总投资62.38亿元，年内计划投资20.32亿元。 前期项目61个。 ※ 注： 概算总投资内项目包含土地费用的没有去除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表格三：

| 2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）（保障房）简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 板块 | 总体情况 |  |  |  |  | 续建项目 |  |  |  |  | 新建项目 |  |  |  |  | 前期项目 |  |  |
|  |  | 数量 （个） | 总投资 （亿元） | 当年投资 （亿元） | 用地面积 （亿元） | 建筑面积 （㎡） | 数量 （个） | 总投资 （亿元） | 当年投资 （亿元） | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （㎡） | 数量 （个） | 总投资 （亿元） | 当年投资 （亿元） | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （㎡） | 数量 （个） | 用地面积 （亩） | 建筑面积 （㎡） |
| 总体情况 |  | 48 | 173.22 | 62.85 | 3362.43 | 538.74 | 14 | 80.95 | 25.22 | 1025.40 | 173.83 | 18 | 92.27 | 37.63 | 1124.92 | 172.44 | 16 | 1212.11 | 192.47 |
| 1 | 滨湖新城 | 11 | 22.72 | 7.97 | 384.11 | 59.18 | 2 | 15.67 | 5.35 | 124.20 | 25.29 | 5 | 7.05 | 2.62 | 114.00 | 9.69 | 4 | 145.91 | 24.20 |
| 2 | 金沙老城 | 2 | 10.82 | 2.78 | 135.00 | 30.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10.82 | 2.78 | 100.00 | 23.20 | 1 | 35.00 | 7.70 |
| 3 | 开发区 | 5 | 34.10 | 7.92 | 419.00 | 73.85 | 4 | 34.10 | 7.92 | 381.50 | 71.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 37.50 | 2.79 |
| 4 | 华科园 | 7 | 16.48 | 5.22 | 630.70 | 97.00 | 3 | 13.38 | 2.82 | 220.70 | 30.80 | 1 | 3.10 | 2.40 | 81.00 | 8.00 | 3 | 329.00 | 58.20 |
| 5 | 金科园 | 3 | 23.41 | 9.61 | 259.33 | 42.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 23.41 | 9.61 | 259.33 | 42.57 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 薛埠镇 | 4 | 6.15 | 2.85 | 163.99 | 25.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6.15 | 2.85 | 83.99 | 11.20 | 1 | 80.00 | 13.90 |
| 7 | 直溪镇 | 3 | 7.92 | 4.30 | 188.50 | 26.70 | 1 | 0.83 | 0.83 | 25.00 | 2.60 | 1 | 7.09 | 3.47 | 104.60 | 14.00 | 1 | 58.90 | 10.10 |
| 8 | 朱林镇 | 3 | 5.95 | 3.07 | 170.30 | 26.20 | 1 | 1.80 | 1.28 | 39.00 | 7.04 | 1 | 4.15 | 1.79 | 50.00 | 7.56 | 1 | 81.30 | 11.60 |
| 9 | 指前镇 | 5 | 11.47 | 4.47 | 436.00 | 66.88 | 1 | 6.16 | 2.33 | 70.00 | 11.23 | 1 | 5.31 | 2.14 | 57.00 | 9.67 | 3 | 309.00 | 45.98 |
| 10 | 儒林镇 | 5 | 34.20 | 14.66 | 575.50 | 90.36 | 2 | 9.01 | 4.69 | 165.00 | 25.81 | 2 | 25.19 | 9.97 | 275.00 | 46.55 | 1 | 135.50 | 18.00 |
| ※ 说明： 1.全区保障性住房建设项目初步排定了48个，其中：续建14个、新建18个、开展前期研究16个。 2.续建和新建项目：总投资173.22亿元，2018年计划投资62.85亿元，总用地规模2150.32亩，总建筑面积346.27万㎡。 3.前期项目：总用地规模1212.11亩，总建筑面积192.47万㎡。 4.资金筹措：纳入省棚改计划，争取棚改资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |