## 附件1

## 金坛区2017年“两减六治三提升”专项行动目标任务分解表

| 序号 | 专项 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 2017年进度要求 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 削减煤炭消费总量 | 实施热电联产 | 2018年底前，大唐国际金坛燃机热电联产项目投产运行。 | 年底前初步拟定加怡和大唐热网整合方案，大唐项目完成工程总量的70%（主厂房封闭、厂用电系统受电、汽机台板就位、发电机就位）。 | 区发改委 | 开发区，区发改委 |
| 2 |  | 燃煤锅炉整治 | 2018年底前，35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代。 | 年内完成江苏华越毛纺有限公司等11台燃煤锅炉（窑炉）淘汰或清洁能源替代。 |  | 指前镇、直溪镇、金城镇 |
| 3 |  | 压减非电行业生产用煤 | 削减钢铁、水泥产能，完成上级下达的过剩产能压减计划，在纺织、印染、电镀、机械等传统行业退出一批低端低效产能。 | 完成上级下达的过剩产能压减计划。 年内整体关停江苏柚山建材有限公司。 |  | 长荡湖旅游度假区，区经信局 |
| 4 |  | 深化节煤改造 | 贯彻落实《常州市煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年），实施燃煤锅炉节能环保综合提升、工业窑炉煤炭清洁高效利用改造工程。 | 年底前完成常宝普莱森钢管有限公司煤气发生炉的技术改造。 |  | 开发区 |
| 5 |  | 加强散煤管理 | 2018年底前，完成扩大高污染燃料禁燃区内的燃烧设施清洁能源替代或淘汰工作。 | 3月底前排定工作任务，年底前完成扩大禁燃区内60%高污染燃烧设施清洁能源替代或淘汰工作。 |  | 开发区、金城镇、西城街道，区环保局 |
| 6 |  | 发展清洁能源 | 2017年完成亿晶20兆瓦渔光互补光伏电站项目。推动50兆瓦压缩空气智能电网储能系统项目的建设规划；低风速发电项目。 | 6月底前亿晶20兆瓦渔光互补电站建成并网投运。 |  | 直溪镇 |
|  |  |  |  | 压气蓄能电站年底前争取拿到项目前期工作函；风力发电项目，在相关条件具备的情况下，争取列入国家发改委风力开发计划。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 7 | 减少落后化工产能 | 化工企业关停搬迁工程 | 实施“一企一策”，全面开展化工生产企业“关停一批、转移一批、升级一批和重组一批”专项工程。 | 2月底前完成企业基本情况排查，3月底前制定分年度实施计划，2017年完成化工生产企业关停任务的50%。 | 区经信局 | 相关镇（区、街道），区安监局、环保局 |
| 8 |  | 危险化学品安全综合治理 | 贯彻落实《江苏省危险化学品安全综合治理方案》，强化危险化学品在生产、经营、储存、运输中的安全风险管控。 | 启动开展危险化学品安全综合治理，全面排查危化品经营、仓储企业，港口危化品码头及仓储企业，重点排查重大危险源，年底前建立危险化学品安全风险分布档案、危险化学品重大危险源数据库，年内安全综合治理取得阶段性成果。 |  | 相关镇（区、街道），区安监局、交通运输局 |
| 9 |  | 化工园区规范化建设 | 开展园区规范化建设，落实园区安全环保措施，落实安全卫生防护距离，强化园区基础设施建设。 | 6月底前各园区制定环境保护体系规范化建设方案，并按时序进度推进。 |  | 开发区、金城镇，区环保局 |
| 10 | 治理太湖水环境 | 氮磷排放控制 | 按流域控制单元总量削减的考核要求制定年度总量控制计划，分解落实任务，排定工程项目。 | 3月底前制定年度总量控制计划，年底前完成计划的工程项目。 | 区环保局 | 区环保局，相关镇（区、街道） |
| 11 |  | 降低工业污染负荷 | 全面开展化工、电镀、印染等重点行业专项整治。 | 5月底前完成排查并制定专项整治方案，年底前完成年度任务。 |  | 区环保局、经信局，相关镇（区、街道） |
|  |  |  |  | 收储关闭长荡湖畔及中干河出湖口处江苏柚山建材有限公司、常州市金坛华泰精密铸造有限公司等6家企业。 |  | 长荡湖旅游度假区 |
| 12 |  |  | 现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有污水处理设施等措施。推行工业集聚区企业废水和水污染物纳管总量双控制度。加强污水排放口管理，一个园区（企业）原则上只能设置一个排污口。 | 年底前完成现状调查及总任务量的30%。 |  | 区环保局，相关镇（区、街道） |
| 13 |  | 船舶污染控制 | 完成内河港口及船舶污染物接受转运及处置。 | 年底前，完成400吨以上船舶生活污水防治设施改造，完成内河港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案中建设内容30%以上。 |  | 区交通运输局 |
| 14 |  | 河流水环境综合整治 | 组织实施河流综合整治及重点断面达标行动。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成年度任务。 |  | 相关镇（区、街道），区环保局 |
| 15 |  |  | 开展重点考核断面上下游2公里范围内的小环境综合整治。 | 5月底完成排查并制定整治方案，10月底前完成整治任务。 |  | 相关镇（区、街道），区环保局 |
| 16 |  |  | 2018年底前，完成长荡湖湖区及出入湖河道、迎丰河、湿地区内废旧船舶整治。 | 年底前完成协议签订，启动清理处置工作。 |  | 长荡湖旅游度假区，相关镇、街道 |
| 17 |  |  | 2018年底前，完成长荡湖入湖河道综合整治工程，大浦港1085m，白石港1463m，仁河港1006m，庄阳港1316m。 | 年底前启动四个港口的整治工作，并完成总任务量30%。 |  | 区水利局 |
| 18 |  | 实现两个“确保” | 长荡湖清淤一期工程。 | 3月底前制定具体计划，年底前清淤9.93平方公里，土方173.7万方。 |  | 区水利局 |
| 19 | 治理生活垃圾 | 生活垃圾分类收集 | 到2020年，建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到70%,完成建成区分类居住小区79个，单位60个，村庄14个垃圾分类工作。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成13个居住小区、30个单位、4个村庄的垃圾分类设施建设，完成5个垃圾分类示范小区的建设任务。 | 区城管局 | 相关镇（区、街道），区城管局 |
| 20 |  | 生活垃圾无害化处理 | 2020年建成金坛区大件垃圾分拣中心。 | 年内启动大件垃圾分拣中心项目建设。 |  | 相关镇（区、街道），区城管局 |
| 21 |  |  | 2020年，建设生活垃圾焚烧发电一期项目占地约180亩，建筑面积约3000平方米，处理规模1000吨/日。选址建设飞灰库项目，占地约20亩，处理规模45吨/日。 | 年内完成设计、环评等相关准备工作。 |  | 相关镇（区、街道），区城管局 |
| 22 |  |  | 2018年前，完成沈渎生活垃圾卫生填埋场积存的约6万吨渗滤液，转移至有资质处理单位达标处置；作业库区用大于1.5mm HDPE膜整体加盖；建设渗滤液应急调节池。 | 3月底前制定具体计划，年内完成填埋场作业库区整体加盖，并建成渗滤液应急调节池。加快渗滤液转移至有资质处理单位达标处置进度。 |  | 金城镇，区城管局 |
| 23 |  | 建筑垃圾资源化利用 | 2019年，新建200吨/日的建筑垃圾处置场所并正式运行。 | 年内完成处置场的项目立项、选址和前期手续。 |  | 区城管局，相关镇（区、街道） |
| 24 | 治理黑臭水体 | 城镇雨污分流管网建设 | 推进城镇雨污分流管网建设，实施合流制排水系统雨污分流改造，加强企事业污水接管及监管；加强控源截污，开展河道排水口专项整治；加快现状排水管网缺陷排查和老旧污水管网改造。 | 9月底前完成城市建成区雨污分流改造行动方案编制，并抓紧推进实施。 | 区住建委 | 区住建委 |
|  |  |  |  | 9月底前完成开发区和各乡镇雨污分流改造行动方案编制，并抓紧推进实施。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 25 |  |  | 2020年前，新建城镇污水收集管网84公里，完成10个建成区小区内部雨污分流管网改造（长度约30公里）。 | 年内新建城区污水收集管网5公里以上，完成3个小区雨污分流改造（长度约6公里）。 |  | 区住建委 |
|  |  |  |  | 年内新建城镇污水收集管网20公里以上。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 26 |  | 城镇污水处理设施建设 | 第一污水处理有限公司移址新建工程，日处理能力新建4.5万吨/天。 | 年内完成前期工作。 |  | 金城镇，区住建委 |
| 27 |  |  | 指前镇污水处理厂建设工程，日处理能力新建0.5万吨/天。 | 年底前完成。 |  | 区住建委，指前镇 |
| 28 |  | 农村生活污水治理工程 | 到2020年实现规划发展村庄生活污水处理设施覆盖率达90%以上，基本完成撤并乡镇集镇区所在地村庄生活污水治理全覆盖，同步建立村庄生活污水处理设施运行保障机制，已建村庄生活污水处理设施运行率达90%以上。 | 年底前，实现规划发展村庄生活污水处理设施覆盖率达50%以上，基本完成撤并乡镇集镇区生活污水处理全覆盖。全区已建村庄生活污水处理设施运行率达80%以上。 |  | 相关镇（区、街道），区住建委、规划局 |
| 29 |  | 黑臭水体整治 | 全面排查城乡黑臭水体，建立城乡黑臭水体档案，完成金坛城区3条黑臭河道整治，黑臭水体得到基本消除。 | 6月底前完成所有乡镇黑臭水体整治方案编制，年底前启动城区2条黑臭河道整治工作，完成2条河道清淤、截污工程，完成黑臭水体治理任务的30%。 |  | 相关镇（区、街道），区住建委 |
| 30 |  | 水系沟通工程 | 水系沟通和清淤工程：到2020年完成24条河道清淤和水系沟通。 | 3月底前制定具体计划，年内完成9条河道清淤和沟通。 |  | 相关镇（区、街道），区水利局 |
| 31 |  |  | 新孟河延伸拓浚工程（金坛段）：拓浚河道12.68公里；新建、重建、加固跨河桥梁11座；以及水系调整等。 | 年底前金坛段先导段完工，金武路大桥完工，河道二标基本完工。 |  | 尧塘街道，区水利局 |
| 32 |  | 建立完善长效管护机制 | 全面推行“河长制”，切实加强各项管护制度建设，明确“河长制”相关单位职责、养护经费来源，开展绩效评估。 | 上半年基本建立“河长制”制度体系，年底全面建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的“河长制”运行机制。 |  | 区水利局 |
| 33 | 治理畜禽污染 | 禁养区畜禽养殖场关闭搬迁 | 按照2016年出台的整治文件，对已列入禁养区应关闭清单内的畜禽养殖场，以及在新一轮调查中排出的禁养区内确需关闭搬迁的养殖场，加快关闭进度，提高关闭整治质量。 | 年内关停取缔列入任务清单的238家畜禽养殖场（户）。关闭在新一轮调查中排出的确需关闭搬迁的养殖场。 | 区农林局 | 相关镇（区、街道） |
| 34 |  | 畜禽养殖场治理改造 | 对全区现有养殖场实行拉网式提升改造，到2017年底实现规模养殖场提升全覆盖。到2020年规模化畜禽养殖场治理率达到90%。 | 3月底前制定年度治理方案和实施计划，年底前规模化畜禽养殖场治理率达60%以上。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 35 |  | 规范畜禽养殖行为 | 建成病死动物无害化处理中心。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 区农林局，开发区 |
| 36 |  |  | 病死动物无害化处理收集体系病死动物无害化处理收集、贮放、运输体系建立。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 37 |  | 种植业清洁生产 | 推广测土配方施肥、种植绿肥、增施有机肥、绿色防控、统防统治等，2017年实现化肥使用量较2015年下降2%。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 38 |  | 开展湖泊网围养殖整治 | 开展湖泊网围养殖综合整治，完成长荡湖拆除网围面积1.7万亩。 | 年底前完成网围拆除和其他相关工作。 |  | 长荡湖旅游度假区，相关镇（街道） |
| 39 |  | 农业废弃物资源利用及生态循环农业工程 | 以提高畜禽规模养殖粪便综合利用率、秸秆回收利用率、农膜等废弃物回收率为主要内容，建设生态循环农业示范点，构建农业废弃物资源化利用服务体系。 | 年底前完成。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 40 | 治理挥发性有机物污染 | 强制清洁原料替代 | 印刷包装、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂替代原有的有机溶剂。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 | 区环保局 | 相关镇（区、街道），区经信局、环保局 |
| 41 |  | 化工园区VOCs集中整治 | 2017年，完成培丰化工集中区、盐化工集中区企业集中整治。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 金城镇、开发区，区经信局、环保局 |
| 42 |  |  | 2017年，培丰化工集中区、盐化工集中区建成符合园区排放特征的VOCs监测监控体系，纳入园区监控预警应急系统，并与区环保局联网。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 金城镇、开发区 |
| 43 |  | 重点企业VOCs整治 | 2017年，完成36家重点化工（医药）企业、5家纺织印染企业VOCs综合整治。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 44 |  |  | 2017年，完成24家重点化工企业、8家医药企业设备和管阀件LDAR工作，建立企业LDAR信息综合管理平台。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 45 |  |  | 2018年，全面完成化工行业VOCs综合整治。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成工作量的50%。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 46 |  |  | 2019年，完成电子信息、纺织等行业VOCs综合治理。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成年度任务。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 47 |  | 面源污染防治 | 2018年底前，完成全区加油站、储油库、油气运输车辆油气回收升级改造。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成50%加油站、储油库、油气运输车辆油气回收升级改造工作。 |  | 相关镇（区、街道），区环保局、区发改委 |
| 48 |  |  | 开展餐饮油烟整治。重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，2018年底前与区环保部门联网。 | 年底前完成全区重点治理单位餐饮油烟整治工作，以及餐饮经营单位油烟净化在线监控设施等工作任务的50%。 |  | 金城镇、西城街道、开发区，区环保局、城管局 |
| 49 |  |  | 开展汽车维修业VOCs治理。 | 6月底前制定全区汽车维修业VOCs治理方案，公布重点治理单位名单，年底前完成全区50%汽修行业重点治理单位VOCs整治。 |  | 区交通运输局 |
| 50 |  |  | 开展建筑涂料替代。 | 制定建成区内建筑内外墙装饰使用低（无）VOCs含量的涂料推广计划，政府投资建设的公用建筑全面使用低（无）VOCs含量的涂料。 |  | 区住建委、经信局 |
| 51 |  | 提升VOCs综合管控能力 | 2018年，化工、印刷包装、工业涂装等重点管控企业完成VOCs在线监测设施安装与验收。 | 年底前完成50%企业的安装与验收。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 52 |  |  | 环境执法人员配备便携式VOCs检测仪。 | 6月底前完成。 |  | 区环保局 |
| 53 | 治理环境隐患 | 重点环境风险企业环境安全达标建设 | 开展环境风险企业环境安全达标建设，重点环境风险企业全入库，较大及以上等级环境风险企业“八查八改”全覆盖。 | 年底前重点环境风险企业入库率达50%，较大及以上等级环境风险企业“八查八改”覆盖率达50%。 | 区环保局 | 相关镇（区、街道） |
| 54 |  | 危险化学品安全标准化达标创建 | 推进危险化学品安全标准化达标创建，开展安全隐患排查，提高应急处置救援能力。 | 年底前完成危化品企业“红、橙、黄、蓝”安全风险等级划分，完成突发环境事件应急处置物资储备库设置。 |  | 相关镇（区、街道），区安监局 |
| 55 |  | 集中式饮用水水源地保护 | 编制实施水源地达标建设方案，完成保护区划分。保障各水源地保护机构和人员到位，警示标牌、界牌和隔离措施到位，水质在线监测和共享机制建立到位。2017年建成长荡湖水厂深度处理工程。 | 年底前完成。 |  | 区住建委、水利局 |
| 56 |  | 提升危险废物处置能力 | 对关停化工企业残留的废水、危险废物进行规范化处置。 | 年底前完成。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 57 |  |  | 2018年前，在全区范围内新建2家危险废物处置单位。 | 年底前完成常州润克环保危险废物焚烧处置项目，新增危废处置1.4万吨/年。 |  | 开发区 |
| 58 |  | 污染土地治理和修复工程 | 以重点行业企业用地和农用地为重点，开展土壤污染状况详查。 | 按照市统一部署，完成年度土壤污染详查任务。 |  | 相关镇（区、街道） |
| 59 |  | 重金属污染防控 | 完成朱林宏达、唐王五金、白塔电镀3家电镀企业污水处理设施改造。 | 6月底前完成。 |  | 金城镇、朱林镇 |
| 60 | 提升生态保护水平 | 提升茅山生态质量 | 按照《常州市国家森林城市建设三年行动计划（2017-2019）》，组织实施太湖流域生态公益林建设，2017年实施丘陵岗地等地区森林植被恢复、低产林改造不小于100公顷。确保全区林木覆盖率不低于26.8%。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 | 区环保局 | 相关镇（区、街道），区农林局 |
| 61 |  |  | 开展茅东林场癞痢山宕口地质环境恢复治理工程。编制渚山建筑石料用灰岩矿地质环境恢复治理方案。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 区国土分局 |
| 62 |  |  | 开展石家山森林公园内12户居住户整体搬迁工程，以及秧滩塘水库、白鹭湖环境整治工程。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 茅山旅游度假区 |
| 63 |  | 打造生态长荡湖 | 开展湖泊岸线调查，编制沿湖港口、码头、排污口及临湖建设项目整治规划。开展护坡地违规使用情况调查工作，建立长效管理制度。 | 年底前完成。 |  | 长荡湖旅游度假区 |
| 64 |  |  | 到2020年完成展长荡湖防洪大堤及环湖道路建设。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成指前段路堤分离独立防洪大堤建设，长荡湖西路水稳以下工作，以及长荡湖北路便道启动土方、桥涵施工。 |  | 长荡湖旅游度假区，相关镇、街道 |
| 65 |  |  | 在退圩（田）还湖规划实施范围内，开展歇耕约2.6万亩鱼蟹塘和耕地，做好土地补偿及劳力安置工作，启动指前段约500万方土方地形重塑工程。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 长荡湖旅游度假区，相关镇、街道 |
| 66 |  |  | 编制江苏金坛长荡湖国家湿地公园控制性详规。 | 年底前完成。 |  | 长荡湖旅游度假区 |
| 67 |  |  | 建设长荡湖饮用水水源地物理隔离保护工程，规范制作并树立保护标牌。 | 3月底前制定具体计划，年底前完成。 |  | 区住建委 |
| 68 |  | 生态绿城建设 | 坚持保护为主，实施山水林田湖整体保护，推动生态资产保值增值，按照“生态绿城”2017年目标任务书要求，完成增核、扩绿、连网工程目标任务。 | 年内实现增核0.84万亩以上、扩绿150亩以上、连网4公里以上。 |  | 相关镇（区、街道）和部门 |
| 69 |  |  | 重点打造以钱资湖为核心的滨湖新城生态人居环境，完成钱资湖风光带（一期）及下塘河郊野公园（五期）建设。 | 年底前完成。 |  | 区住建委 |
| 70 |  |  | 按照《常州市金坛区“生态绿城”建设2017年目标任务书》要求，完成年度建设任务。 | 年底前完成。 |  | 相关镇（区、街道）和部门 |
| 71 |  | 开展国家生态工业示范园区创建 | 编制金坛经济开发区建设国家生态工业示范园区规划。 | 年底前完成。 |  | 开发区 |
| 72 |  | 严守生态红线和自然湿地保护 | 完成茅山地区向阳水库水源涵养区、茅东山地水源涵养区、四棚洼生态公益林、方山（金坛）森林公园生态红线保护区内污染源调查与评估工作。 | 年底前完成。 |  | 茅山旅游度假区 |

附件2

金坛区2017年燃煤锅炉（工业窑炉）整治项目表

| 序号 | 单位 | 蒸吨数 | 2016年原煤消费量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏健尔康医用敷料有限公司 | 6 | 11535 | 32117 |
| 2 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 10 |  |  |
| 3 | 金坛区健尔康卫生材料有限公司 | 4 |  |  |
| 4 | 江苏华越毛纺有限公司 | 10 | 19965 |  |
| 5 | 江苏金标毛纺有限公司 | 6 |  |  |
| 6 | 江苏苏标纺织有限公司 | 3.4 |  |  |
| 7 | 金坛恒利精纺有限公司 | 2 |  |  |
| 8 | 金坛卿卿针织厂 | 4 |  |  |
| 9 | 金坛卿卿针织厂 | 10 |  |  |
| 10 | 金坛区金城国良五金加工厂 | 非标杆炉 （180万大卡/小时） | 677 |  |
| 11 | 金坛区金指机械制造有限公司 | 5t/h冲天炉 |  |  |

附件3

金坛区2017年化工企业关停任务分解表

| 序号 | 镇（区、街道） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 3家以上 |
| 2 | 金城镇 | 3家以上 |
| 3 | 直溪镇 | 2家以上 |
| 5 | 西城街道 | 1家以上 |
| 6 | 儒林镇 | 1家以上 |

附件4

金坛区2017年VOCs整治企业名单表

| 序号 | 企业名称 | 属地 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛市荣盛化工有限公司 | 金城镇 | 化工 |
| 2 | 金坛市华东化工研究所 | 金城镇 | 化工 |
| 3 | 金坛市华邦化工有限公司 | 金城镇 | 化工 |
| 4 | 金坛市春风化工有限公司 | 金城镇 | 化工 |
| 5 | 江苏润泽农化有限公司 | 金城镇 | 化工 |
| 6 | 江苏力合粘合剂有限公司 | 金城镇 | 化工 |
| 7 | 常州汉斯化学品有限公司 | 金城镇 | 化工 |
| 8 | 常州方正化工有限公司 | 金城镇 | 化工 |
| 9 | 江苏科达化工科技有限责任公司 | 金城镇 | 化工 |
| 10 | 常州市西南化工研究所 | 金城镇 | 化工 |
| 11 | 金坛市中兴医药化工有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 12 | 金坛市鑫达医药化工有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 13 | 金坛市三方医药原料有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 14 | 华通（常州）生化有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 15 | 常州双益化工有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 16 | 常州市天华制药有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 17 | 常州市江南医药原料有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 18 | 常州强达宝成化工有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 19 | 金坛市鑫捷绝缘材料有限公司 | 金城镇 | 化工 |
| 20 | 金坛市凌云动物保健品有限公司 | 金城镇 | 医药 |
| 21 | 金坛市前药制药原料厂 | 金城镇 | 医药 |
| 22 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 开发区 | 化工 |
| 23 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 开发区 | 化工 |
| 24 | 中盐常州化工股份有限公司 | 开发区 | 化工 |
| 25 | 江苏瑞东农药有限公司 | 开发区 | 化工 |
| 26 | 常州久日化学有限公司 | 开发区 | 化工 |
| 27 | 常州佳灵药业有限公司 | 开发区 | 医药 |
| 28 | 金坛市华阳科技有限公司 | 开发区 | 医药 |
| 29 | 常州市日新树脂有限公司 | 朱林镇 | 化工 |
| 30 | 常州海华化工有限公司 | 朱林镇 | 化工 |
| 31 | 江苏兢业制药有限公司 | 薛埠镇 | 化工 |
| 32 | 常州市金坛茅麓溶剂厂 | 薛埠镇 | 化工 |
| 33 | 金坛市金冬染织有限公司 | 直溪镇 | 纺织 |
| 34 | 江苏丰登农药有限公司 | 直溪镇 | 化工 |
| 35 | 金坛市登冠化工有限公司 | 直溪镇 | 医药 |
| 36 | 金坛市裕华毛纺厂 | 直溪镇 | 纺织 |
| 37 | 金坛市金冠化工有限公司 | 直溪镇 | 化工 |
| 38 | 金坛市卿卿针织厂 | 指前镇 | 纺织 |
| 39 | 金坛市恒利精纺有限公司 | 指前镇 | 纺织 |
| 40 | 江苏金标毛纺有限公司 | 指前镇 | 纺织 |
| 41 | 金坛市有机化工厂 | 儒林镇 | 化工 |