2019年指前镇打好污染防治攻坚战工作任务分解表

| 序号 | 项目类型 | 工作项目名称 | 主要工作内容 | 责任部门 | 责任领导 | 责任人 | 完成时限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、打赢蓝天保卫战 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深度治理工业大气污染 | 工业企业烟粉尘治理工程 | 对望胜合金开展烟粉尘治理工作，安装混砂工段废气处理设备。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 |  | 2019年6月 |
| 2 |  | 锅炉综合整治 | 推进生物质锅炉整治，对生物质专用锅炉配套高效除尘设施。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 |  | 2019年9月 |
| 3 |  | “散乱污”企业（作坊）整治 | 基本完成2018年排查确定的“散乱污”企业专项整治任务，建立“散乱污”企业动态管理机制。 | 兽医站 环保办 建设所 交管所 | 王月林 冯 梁 朱训杰 | 陈 涛 刘三春 于炳海 袁网保 |  | 2019年12月 |
| 4 | 严格管控各类扬尘 | 加强建筑施工工地扬尘监管 | 严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 | 建设所 | 朱训杰 | 于炳海 |  | 2019年12月 |
| 5 |  | 加强道路扬尘综合整治 | 加强绿化建设，裸地实现绿化、硬化。及时修复破损路面，加大道路清扫洒水力度。 | 交管所 城管办 | 朱训杰 张国忠 | 袁网保 沈夕忠 |  | 2019年12月 |
| 6 | 全力削减VOCs | 重点监管企业VOCs综合整治 | 对金标、卿卿开展综合治理工程，编制VOCs“一企一策”治理方案。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 |  | 2019年12月 |
| 7 |  | 加强秸秆禁烧和综合利用 | 加强秸秆禁烧管控，建立网格化监管制度，开展秸秆禁烧专项巡查，全面加强秸秆综合利用。 | 农服站 | 王月林 | 陆国平 |  | 2019年12月 |
| 8 |  | 加强重污染天气防范应对 | 有效应对重污染天气。严格落实预警要求，及时实施应急响应措施，切实降低重污染天气不利影响。 | 环保办 建设所 | 冯 梁 朱训杰 | 刘三春 于炳海 |  | 2019年12月 |
| 二、打好碧水保卫战 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 打好黑臭水体治理攻坚战 | 黑臭水体综合整治 | 推进城乡黑臭水体综合整治，完成莊河、集镇中河黑臭水体整治工作。 | 水利站 | 赵林华 | 韩庚宝 | 2019年12月 |  |
| 10 |  | 污水管网建设工程 | 实施雨污分流改造和老旧污水管网改造，新建污水管网2千米。 | 建设所 | 朱训杰 | 于炳海 | 2019年12月 |  |
| 11 |  | 全面推行“河长制” | 完善河长制长效管理机制，切实加强各项管护制度建设，推进河长履职尽责，全面达成河长制建设目标。 | 水利站 | 赵林华 | 韩庚宝 | 2019年12月 |  |
| 12 | 打好太湖治理攻坚战 | 清洁生产审核 | 恒利精纺、科宇重工、大隆铸造、长海焊材4家企业完成清洁生产审核。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 | 2019年12月 |  |
| 13 | 打好农业农村污染治理攻坚战 | 村庄生活污水治理 | 加强村庄生活污水治理，确保已建村庄生活污水处理设施正常运行。 | 创建办 | 马旗斌 | 陈小平 | 2019年12月 |  |
| 三、打好净土保卫战 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 打好固体废物污染防治攻坚战 | 生活垃圾分类工程 | 完成8个行政村生活垃圾分类设施建设工作。 | 城管办 | 张国忠 | 周永俊 | 2019年12月 |  |
| 15 |  | 工业固体废物处理 | 基本摸清辖区内一般工业固体废物底数，加强工业废物处理处置。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 | 2019年12月 |  |
| 四、推进绿色发展转型升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 优化调整产业结构 | 重点行业结构调整 | 落实常州市印染行业发展专项规划，推进印染产业结构调整。 | 经贸办 | 冯 梁 | 刘三春 | 2019年12月 |  |
| 五、加快生态保护与修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 持续推进“生态绿城”建设 | 建设生态廊道 | 在庄阳港、仁和港、白石港、大浦港两侧铺植草坪，种植树木。 | 水利站 | 赵林华 | 韩庚宝 | 2019年12月 |  |
| 18 |  | 生态细胞建设工程 | 开展省级生态文明建设示范镇创建工作。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 | 2019年12月 |  |
| 六、深化生态环境治理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 深化生态环境治理体系 | 建立完善生态文化体系 | 完成生态文明建设规划的编制或修编。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 | 2019年11月 |  |
| 20 |  | 完善生态环境监管体系 | 积极运用污染防治综合监管平台。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 | 2019年12月 |  |
| 七、切实解决突出环境问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 解决突出环境问题 | 对区域内存在的环境问题完善整改方案，逐项整改，逐个销号，按时序进度，确保问题整改到位。 | 环保办 | 冯 梁 | 刘三春 | 2019年12月 |  |