常州市金坛区薛埠镇危险废物处置安全生产

专项整治实施方案

响水“3·21”爆炸事故发生后，党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府和镇党委政府对包括废弃危化品在内的危险废物监管工作高度重视。事故虽已尘埃落定，但其影响深远。为举一反三，深刻汲取事故教训，决定从2019年12月起至2020年12月底，开展全镇危险废物处置专项整治行动。结合我镇实际情况，现制定如下工作方案：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述。以对党和人民事业高度负责的精神，提高政治站位，强化底线思维，通过组织开展危险废物处置专项整治行动，突出重点摸清化工等相关企业危废产生、收集、贮存、处置等环节环境安全隐患，坚持问题导向，采取有力举措，扎实开展整治工作，提升区域环境管理水平，大力消除环境安全隐患，为推动金坛高质量发展和高速度增长保驾护航。

二、整治范围

本方案重点排查整治化工企业以及包含产生、收集、贮存、运输和利用处置危险废物的单位：

（一）全镇化工、化学药品原料药、钢压延加工、电子原器件、机械制造等行业。

（二）全镇危险化学品生产、贮存、运输、使用、经营的单位。

（三）全镇所有危险废物经营单位和自行建设危险废物利用处置设施的单位。

（四）全镇生活垃圾填埋处置单位，报废汽车拆解单位，加油站，汽车维修单位，医疗卫生机构，具有实验室的教育、科研、检测机构，非法入境且无法退运危险废物堆存场所。

三、排查内容

（一）排查源头风险

1. 排查整治范围内的建设项目（包括危废贮存场所）是否依法履行项目立项、规划选址、用地、安全生产、消防、环境保护、建设等相关手续；核实产生单位的危险废物实际产生种类、数量与环评文件的相符性，是否履行建设项目环境管理程序，环评文件是否存在错评、漏评、错误定性等情况。是否如实申报，是否交有资质单位处置，切实从源头上管控风险。（镇经贸办、自然资源所、安全环保办、建管站分工负责）

2. 全面开展危险废物排查，对属性不明的固体废物（包括未履行相关手续的副产品、中间产物、粗品等）进行鉴别鉴定，其中明确列入《国家危险废物名录》的作为危险废物管理，需开展危废鉴别的，应委托有资质单位开展鉴别，完成鉴别前作为危废管理，鉴别后根据鉴别结论分类监管。重点整治化工企业、危险化学品单位等可能存在的违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题，确保危险废物的贮存、运输、处置安全。（镇安全环保办牵头，镇经贸办、城管中队、交管所、文体站、薛埠派出所、茅麓派出所分工负责）

3. 核实生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，是否采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品；处置方案应当报应急管理部门、工业和信息化部门、生态环境部门和公安机关备案。应急管理部门会同生态环境部门和公安机关对处置情况进行监督检查，发现未依照规定处置的，应当责令其立即处置。（镇经贸办、薛埠派出所、茅麓派出所、安全环保办分工负责）

4. 核实废汽车拆解和加油站在日常经营、地下储罐改造、废气治理等过程中产生的危险废物种类、数量、贮存、包装、标识、转移和去向等情况，排查汽车维修、零部件更换过程中产生的废机油、废催化剂、废铅酸蓄电池等危险废物数量、贮存、包装、标识、转移和去向等情况，督促规范安全处置。（镇交管所、经贸办分工负责）

5. 核实医疗机构危险废物和教育、科研、检测机构实验室废物的产生、收集、贮存、包装、标识、转移、去向等情况，督促规范安全处置。（镇文体站、科技站、市场监督管理局薛埠分局分工负责）

6. 核实非法入境且无法退运固体废物是否开展属性鉴别，临时贮存场所是否符合环境保护和安全生产要求，属于危险废物的是否交有资质单位无害化处置。（镇安全环保办负责）

（二）严格贮存管理

7. 按照危险废物贮存标准和识别标识设置等相关要求，设置防扬散、防流失、防渗漏装置，规范危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与企业中控室联网。（镇安全环保办负责）

8. 根据危险废物种类和危险特性分区分类贮存，建立规范的贮存台账。原则上易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存期不超过30天，其余危险废物贮存期不超过90天。危险废物经营单位贮存设施累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年（镇安全环保办负责）。对贮存废弃剧毒化学品的，应按照剧毒化学品管理要求落实治安防范措施。（薛埠派出所、茅麓派出所、镇安全环保办分工负责）

（三）强化转运监管

9. 转移危险废物的，应核实运输单位、车辆和人员资质信息，告知需采取的安全防范措施，如实填报危险废物转移联单。（镇安全环保办牵头，镇文体站、科技站、城管中队、交管所、经贸办、市场监督管理局薛埠分局分工负责）

10. 运输危险废物的，应核实是否遵守国家有关危险货物道路、铁路、水路运输的规定。（镇交管所负责）

11. 对危险废物运输船舶和车辆开展常态化检查，在跨市界公安卡口、重点航道、重点收费站设立综合检查站，对其他船闸、码头和收费站开展不定期随机抽查，严控危险废物非法转运。（薛埠派出所、茅麓派出所、镇交管所、安全环保办分工负责）

（四）规范利用处置

12. 将危险废物集中处置设施纳入公共基础设施范畴，通过政府主导、资金扶持、多元投入等方式加快推进处置设施建设，建成满足实际处置需求的危险废物集中焚烧、填埋设施和突出类别危险废物利用处置能力。（镇经贸办、安全环保办、城管中队分工负责）

13. 危险废物应委托有资质单位利用处置，危险废物经营单位应按照《固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》及环境保护相关标准、技术规范等要求做好污染环境防治工作。（镇安全环保办负责）

14. 对危险废物焚烧、填埋、综合利用设施和脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等因环保要求建设、改造的设施和项目进行安全评估，消除事故隐患。（镇安全环保办负责）

（五）加强废弃危险化学品管理

15. 严格危险化学品废弃处置,建立报告制度。加强危险化学品废弃处置能力建设，强化企业主体责任，拟将危险化学品废弃的单位应制定处置方案，完善企业报备制度，并向生态环境、应急管理、工业和信息化部门和公安机关备案。加强危险化学品废弃处置过程的环境安全管理。按照“谁产生、谁处置”的原则，及时处置废弃危险化学品（含装载危险化学品船舶的洗舱水），消除安全隐患。生态环境部门应当会同应急管理部门和公安机关，对处置情况进行监督检查，发现未依照规定处置的，应当责令其立即处置。（镇安全环保办牵头，镇文体站、科技站、经贸办、薛埠派出所、茅麓派出所、城管中队、市场监督管理局薛埠分局等部门分工负责）

（六）严格第三方技术服务机构监管

16. 严格环评和安评等中介机构监管，强化中介机构诚信建设，对弄虚作假、不负责任、有不良记录的环保、安全评价机构，严厉惩处违法违规行为，追究相关责任并在媒体曝光，并纳入诚信评价体系。（镇安全环保办负责）

四、时序安排

（一）学习动员阶段（2019年12月）

各行政村（场圃）、薛埠现代产业园、各有关部门根据本方案要求，结合实际，进一步细化检查重点内容，确定检查范围，制定专项行动实施方案，进行全面动员部署，广泛宣传发动。镇各有关部门于12月31日前将具体实施方案、联络员名单和学习动员情况报送镇安全环保办。

（二）排查整治阶段（2020年1月至2020年9月底）

1. 排查阶段。2020年1月20日前，各行政村（场圃）、薛埠现代产业园、各有关部门组织完成对人口密集区和工业园区涉易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物化工企业的排查工作；2020年5月31日前完成其他化工企业危废的排查工作；2020年7月31日前完成其他企业危废的排查工作。

2. 整治阶段。各行政村（场圃）、薛埠现代产业园、各有关部门督促相关企业对排查阶段发现的问题建立清单，制定整改措施。人口密集区和工业园区涉易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物化工企业于2020年2月10日前完成整治；其他化工企业于2020年8月20日前完成整治；其他企业于2020年9月30日前完成整治，限期未完成整治的一律依法停产整治。

（三）督查落实“回头看”阶段（2020年10月至12月）

镇各有关部门于2020年11月10日前，将专项行动排查整治总结报送环保安全办。各行政村（场圃）、薛埠现代产业园、各有关部门应组织开展督查，督促完成整改工作，特别是对突出问题和重大隐患的整改实施跟踪督办、闭环管理，推动问题隐患整改落实。

五、工作要求

（一）加强组织领导

镇政府成立危险废物处置专项整治工作组，镇党委政法委员袁国栋负总责；镇安全环保办牵头，刘春龙主任为第一责任人，各行政村（场圃）、薛埠现代产业园、镇经贸办、薛埠派出所、茅麓派出所、自然资源所、交管所、建管站、文体站、科技站、市场监督管理局薛埠分局、城管中队等部门为成员单位。各行政村（场圃）、薛埠现代产业园、各部门要切实提高政治站位，坚守红线意识和底线思维，高度重视专项整治工作,主要领导要亲自安排部署，成立专项行动小组，制定工作方案，明确工作责任，细化工作措施，建立区域协作、重大案件会商督办制度，形成覆盖危险废物产生、贮存、转移、处置全过程的监管体系，对发现在危险废物产生、贮存、转移、处置过程中存在的安全、消防、环保、运输等方面问题隐患，及时将有关线索移交相关职能部门处理，协力推动企业落实主体责任；各有关部门加强协作，齐抓共管，形成合力，做到摸底排查到位、落实整治到位和立案处罚到位，确保工作真正取得实效，保障危险废物贮存、转移、处置等实质安全。

（二）注重整治实效

各行政村（场圃）、薛埠现代产业园、各有关部门要督促企业落实污染防治主体责任，按照排查问题制定行之有效的整改措施。要狠抓方案落实，倒排时间节点、明确整治时限，建立销号制度，督促问题企业按时完成整改任务，做到整治彻底，不留隐患。能及时整改到位的，要即知即改、立行立改；短期不能整治到位的，要尽快制定方案并迅速组织实施。对发现的违法问题，要依法依规查处到位；对危废超期贮存的，一律依法停产整治并督促限期完成整改；对涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。要向前一步，延伸排查整治。除危废重点外，向前延伸排查化工等重点行业的副产品、中间产物、粗品等，严防固废危废以此类名义逃避监管。对缺乏技术支持的，可以组织有资质的技术单位和专家给予企业指导和帮扶。镇各有关部门每月梳理汇总专项整治行动进展情况，并于当月24日前报送镇安全环保办。镇安全环保办牵头相关部门按双月对危险废物处置专项整治工作开展监督检查、跟踪分析和通报，对整改不力、进度迟缓的或无法完成整改的，将及时通报并提出处理建议。

（三）建立长效机制

各行政村（场圃）、薛埠现代产业园、各有关部门要综合运用系统的思维和方法，创新管理手段，积极探索运用物联网技术，引导企业采用含二维码信息的危险废物标签实现电子信息识别跟踪。建立和完善固废危废产生、贮存、利用处置管理体系。保持对危废库存的动态管理，按月统计涉易燃易爆及排出有毒气体的危废超期（30天）贮存量，按季统计其他危废超期（90天）贮存量。相关部门要通力合作，上跨一步，构建联动机制，共同维护生态环境安全和生产安全。

（四）严肃责任追究

对本次专项整治行动中属地责任、监管责任不落实、问题查处不严、整改进度缓慢的、工作措施不力的，将依法依规严肃追究相关单位和人员责任。