附件

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  单位 | 建设  地点 | 建设内容 | 建设日期 | 总投资  （万元） | 省级  补助  （万元） | 绩效目标 |
| 薛埠镇倪巷村种子冷诱导处理及冷库仓储建设（二期） | 薛埠镇  倪巷村委 | 倪巷自然村 | 新建930平方米种子冷诱导仓储用房，以及场地硬化、围墙围栏、车位、电力推拉门等附属配套设施，二是购置装载机、输送机等项目配套设备。 | 2024.08.20—2024.11.30 | 289 | 194 | 每年村集体增收10万元 |
| 朱林镇红旗圩村水芹产业化示范基地建设（二期） | 朱林镇红旗圩村 | 丁家桥自然村 | 新建钢结构水芹综合性生产厂房800平米（水芹加工、冷库、化氧地坪等），改建芹芽培育室193平米(培育池、喷淋)，为农服务中心135平方米（原集散中心提档升级，内部装修、为农服务台、农产品展示柜），水循环系统(排污管网、泵站、净化池、水生植物)，道路硬化668米（水芹塘田埂道路硬化），以及围栏、道路硬化、铺设沥青、品牌宣传等附属配套设施。 | 2024.05.10—2024.11.26 | 399 | 281 | 每年村集体增收20万元 |
| 小计 | | |  |  | 688 | 475 |  |