附表

金坛区“生态绿城”建设2016年目标任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 位置 | 实施内容及完成时限 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长荡湖重要渔业水域保护工程 | 生态源保护 | 保护区二级管控范围内 | 11月底完成湖西入湖的新河港河道清淤。 | 水利局 | 指前镇政府 |
|  |  |  |  | 年内完成饮用水源地一级保护区设置隔离。 | 住建委 | 湖管会、长管会 相关镇（区、街道） |
|  |  |  |  | 年内启动指前镇新污水处理厂建设。 | 住建委 | 指前镇政府 |
|  |  |  |  | 11月底完成整治水街餐饮船只生活污水、生活垃圾。 | 儒林镇 | 长管会、湖管会 |
| 2 | 长荡湖湿地保护小区建设工程 | 生态源保护 | 湖西区的四个入湖口地带处 | 年内完善基础设施设备建设，提升湿地生态功能。 | 农林局 | 长管会 |
| 3 | 茅山旅游度假区生态复绿工程 | 生态源保护 | 茅山旅游度假区东进水库北侧 | 11月底完成东进水库岸线北侧进行绿化种植，面积200亩。 | 茅管会 | 薛埠镇 农林局 |
| 4 | 茅东山地水源涵养区生态资源调查 | 生态源保护 | 茅东山地水源涵养区 | 年内完成茅东山地水源涵养区生态资源调查工程，摸清生态资源家底，开展生态系统保护工作。 | 农林局 | 茅管会 薛埠镇 |
| 5 | 向阳水库水源涵养区提升工程 | 生态源保护 | 向阳水库水源涵养区 | 年内完成向阳水库生态资源调查工程，摸清生态资源家底，开展生态系统保护工作。 | 农林局 | 茅管会 薛埠镇 |
|  |  |  |  | 10月底完成编制向阳水库水源涵养区提升方案。 | 茅管会 | 薛埠镇 |
|  |  |  |  | 10月底完成编制向阳水库水源涵养区保护应急预案。 | 茅管会 | 薛埠镇 |
| 6 | 四棚洼生态公益林区水土保持工程 | 生态源保护 | 四棚洼丁庄区域 | 10月底实施完成丁庄水土保持小流域综合治理项目，工程内容为：新建梯形排水沟、溢洪河整治、新建低压管灌、农田修整，改建砂石路，新建机耕砂石路，改造张家坝水塘及小谷水塘的放水涵洞等。 | 茅管会 | 薛埠镇 水利局 |
| 7 | 长荡湖鱼类自然保护区建设工程 | 生态源保护 | 长荡湖水域区 | 年内完成建设渔业保护区，组织渔业资源调查，开展渔业资源增殖放流等活动，并设立警示标志，明确管理细则，加强执法监管。 | 湖管会 | 长管会 相关镇（区、街道） |
| 8 | 下塘河五期景观工程（下塘河郊野公园） | 郊野公园工程 | 下塘河（南环二路-钱资湖）两侧 | 年内完成规划编制，启动建设。 | 住建委 | 规划局 |
| 9 | 金坛滨湖新城绿地建设 | 城镇公园绿地 | 钱资湖风光带 | 依据环钱资湖风光带景观设计方案，启动绿地建设。 | 住建委 | 规划局 |
| 10 | 茅山生态绿道 | 生态绿道 | 茅山旅游度假区 | 11月底结合现有道路改造绿道，或结合规划道路完成新建绿道6km。 | 茅管会 | 薛埠镇 |
| 11 | 环钱资湖生态绿道 |  | 环钱资湖 | 年内启动建设绿道4km。 | 住建委 | 西城街道 |
| 12 | 金坛区生态系列创建项目 | 生态细胞创建 |  | 年内完成生态系列创建项目14个。5个镇开展国家生态文明示范镇建设，2个村启动国家生态文明示范村建设，建成1个绿色机关、1所省级绿色学校、5所市级绿色学校。 | 各相关镇（区、街道） 教育局 | 环保局 |
| 13 | 加强生态绿城宣传力度，创造良好舆论氛围 |  |  | 年内完成设立户外高炮广告牌1处、大型户外电子显示屏1处、建筑施工工地围挡1处。 | 环保局 | 住建委 城管局 |