| 序号 | 目标任务 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重点工作 |  |  |
| 1 | 负责牵头推进治理黑臭水体专项行动。组织编制全区治理黑臭水体专项行动工作方案及年度计划，将各项目标任务分解至各镇（区、街道）及区相关部门，加强督查推进，及时协调解决推进过程中存在的问题，确保省、市下达我区的各项目标任务要求按时保质完成。 | 市政公用科 | 李建兵 |
| 2 | 组织开展城乡黑臭水体整治。2017年6月底前完成建成区黑臭水体整治方案编制，对列入整治的黑臭水体制定工程实施方案，并组织分步推进。年底前启动城区2条黑臭河道整治工作，完成2条河道截污工程。 | 排水处 | 蔡小强 |
| 3 | 组织推进城市建成区雨污分流管网建设，实施合流制排水系统雨污分流改造，暂不具备雨污分流改造条件的区域，加快建设截流干管，加大截流倍数；加强控源截污，开展河道排水口专项整治；加快排水管网缺陷排查和老旧污水管网改造，新建城区污水收集管网5公里以上，完成3个小区内部雨污分流管网改造（长度约6公里）。根据现状调查结果，9月底前完成城市建成区雨污分流改造行动方案编制，并推进实施。 | 排水处 建设产业集团工程部 | 蔡小强 袁亮 |
| 4 | 组织推进城镇污水处理设施建设，完成污水专项规划编制，提升污水处理能力，2017年新增污水处理能力0.5万吨/日，开展第一污水处理有限公司移址新建工程前期工作，加快推进指前镇污水处理厂建设工程。各城镇污水处理厂在全面完成一级A提标改造的基础上，强化运行管理，保证达标排放。 | 排水处 城市污水公司 | 蔡小强 张岳庆 |
| 5 | 组织推进村庄生活污水处理设施建设，年内完成规划编制和建设方案制定，提高村庄生活污水处理设施覆盖率。2017年底前，牵头组织各镇、街道完成无设施规划发展村庄的生活污水设施建设（52个村庄），2017年实现规划发展村庄生活污水处理设施覆盖率达50%以上，基本完成撤并乡镇集镇区生活污水处理全覆盖。已建村庄生活污水处理设施运行率达80%以上。 | 城市建设科（村镇科） 排水处 | 卢科军 蔡小强 |
| 6 | 加强污泥处理处置，2017年底前，组织完成现有城市污水处理厂污泥处理处置设施达标改造，督促各相关镇负责完成乡镇污水处理厂污泥处理处置设施达标改造。 | 排水处 污水公司 | 蔡小强 张岳庆 |
| 7 | 推广绿色建筑。完成新建二星级以上绿色建筑年度任务，城镇民用新建建筑全面按一星级以上绿色建筑标准建设，政府投资的大型公共建筑采用二星及以上绿色建筑标准建设。完善城镇燃气基础设施，重点在城市建成区和开发区、工业园区扩大天然气利用。 | 安监站 质监站 燃管处 | 杨兆祥 周旺洪 |
| 8 | 配合环保局、经信局开展建筑涂料替代，制定建成区内建筑内外墙装饰使用低（无）VOCs含量的涂料推广计划，政府投资建设的公用建筑全面使用低（无）VOCs含量的涂料。配合区环保局、交通运输局实施非道路移动机械管理，建立工程机械环境准入制度。 | 安监站 质监站 | 杨兆祥 |
| 9 | 加快推进长荡湖饮用水源建设，适时开展应急演练。配合区环保局取缔县级以上城市集中式饮用水水源地保护区内的违法违规设施。配合区规划、国土、环保等部门建立污染土地风险防控部门间信息沟通和联动监管机制。 | 自来水公司 | 滕荣国 |
| 10 | 完成生态绿城住建部门年度目标任务。 | 办公室及各相关部门 | 刘卫平 |
| 11 | 贯彻落实《江苏省大气污染防治条例》，加强房屋建筑工程、市政基础设施工程和房屋拆除等工地及预拌混凝土企业扬尘管理。 | 安监站 质监站 | 杨兆祥 |
| 12 | 配合做好全区两级网格化环境监管体系方面相关工作。 | 办公室及各相关部门 | 刘卫平 |
| 二 | 保障措施 |  |  |
| 1 | 成立以单位主要领导为组长的“263”行动领导小组，明确具体负责“263”行动工作的分管领导和工作人员，做到分工明确，责任到人。 | 办公室 | 刘卫平 |
| 2 | 将本部门的“263”行动工作纳入年度工作计划，建立内部管理机制，分解工作任务，落实建设资金，确保全面完成年度目标任务。 | 办公室 | 刘卫平 |
| 3 | 积极配合各级有关部门对我区“263”重点工作任务的监督检查工作，每月25日前上报工作进展及问题整改情况。 | 办公室 | 刘卫平 |