金坛区振兴化工有限公司地块土壤和地下水修复工程

招 标 清 单

投标报价(小写):                            元

(大写)：

投标单位（盖章）:

法定代表人

或其授权人:

建设单位（盖章）：常州市金坛区尧塘街道办事处

编制时间

表1   金坛市振兴化工有限公司地块土壤和地下水修复工程各分项工作费用表   单位：万元

| 序号 | 工程范围 | 工程内容 | 费用金额 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、项目前期工作 | 编制工程修复技术方案 |  | 对土壤和地下水修复方案进行筛选，确定最终的土壤和地下水修复方案。 |
| 2 |  | 编制工程实施方案、土壤和地下水修复施工组织设计与施工图设计 |  | 编制与土壤和地下水修复有关的临时道路、堆场、废物清理、挖掘、短驳、地下水注射井等的设计文件，包括施工组织与施工图设计两部分。 |
| 3 | 二、土壤修复 | 基础设施建设 |  | 完成临时道路、封闭大棚的建设，搭建临时用房，完成接电接水，完成现场监控设备的安装调试。 |
| 4 |  | 异位化学氧化（包含清理处置场地内遗留废水和基坑废水、土壤挖掘、短驳、土壤分选、降低含水率、化学氧化） |  | 按照环保管理要求，对地块内遗留的废水进行清理处理。 现场勘定、标识土壤理论修复边界，对修复范围内的污染土壤进行挖掘，车运短驳至密闭大棚、完成现场验收后回填作为道路路基或绿化用土。 挖掘后的土壤按照回填土和绿化用土的要求进行分选，分选出石块和其他杂物。 将污染土壤短驳至大棚，进行化学氧化修复工作。 |
| 5 | 三、地下水修复 | 地下水原位化学氧化 |  | 原位化学氧化注药井和管网的建设、药剂注射等 止水帷幕的建设 |
| 6 | 五、健康安全防护、二次污染处理 | 健康安全防护 |  | 工程参建人员安全防护用品的购买等。 |
| 7 |  | 二次污染处理 |  | 对修复过程产生的二次污染及时进行处理。 |
| 8 | 总计 |  |  |  |

注：本次报价严格按照“金坛市振兴化工有限公司地块场地环境调查与风险评估技术报告”及报告附件要求实施，如有技术报告中的内容在上述清单有未列项部分，投标报价时请把未列项费用考虑在上述清单项目报价中，结算时不做调整  一口价包干；以上费用为全费用报价含机械、人工、材料、规费、税金、管理费、利润等所有费用。