常州市金坛区创建“国家生态园林城市”实施方案

为进一步改善城市生态环境，促进城市健康可持续发展，巩固国家园林城市成果，建设宜业宜居“美丽金坛”，根据《国家园林城市系列标准及申报评审管理办法》《江苏省生态园林城市标准和申报评选办法》《常州市创建“国家生态园林城市”实施意见》要求，结合本区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大和中央城市工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持“政府主导、全民参与，以人为本、功能完善，生态优先、保护优先，全面统筹、协调发展”的基本原则，以创建“国家生态园林城市”为抓手，推进新一轮生态环境建设，将城市园林绿化作为生态文明建设和改善人民群众生活质量的重要内容。实现城市建设从重数量向量质并举转变，从单一功能向复合功能转变，从重建设向建管并重、管养并重转变，打造“节约型、生态型、宜居型”生态园林城市。

二、总体目标

按照“国家生态园林城市”考核标准和要求，根据常州市委、市政府统一安排部署，创建生态园林城市时间安排为，2018年6月30日前申报“江苏省生态园林城市”，2019年创建成功“江苏省生态园林城市”。2020年9月30日前申报“国家生态园林城市”，2021年创建成功“国家生态园林城市”。

三、重点工作

（一）紧扣否决项指标，强化推进落实

1.强化规划编制和绿线管理。发挥城市总体规划和专项绿化规划的龙头作用，结合城市总体规划修编，及时做好《城市绿地系统规划》修编工作，并纳入城市总体规划，依法报批。严格实施城市绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）和《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016）要求，根据新的《城市绿地系统规划》科学划定绿线，完成设立绿线公示牌或绿线界碑的创建任务，并至少在两种以上的公开媒体上向社会公布四至边界，严禁侵占，接受社会与公众监督。

2.科学划定城市建成区范围。根据新城建设和老城改造计划，科学划定城市建成区范围，确保建成区绿地率、建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积三项指标的完成和达标。

3.提升公园绿地半径服务覆盖率。着重公园绿地的规划和建设，按照城市居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，增加建成区城市公园绿地服务半径覆盖率，提高万人拥有综合公园指数。针对绿地分布不均衡的现状，根据建成区划定范围，合理统筹新城建设和老城改造中的绿地建设，推进丹凤公园、春风公园等公园绿地提升改造，继续提升和改造一批街头绿地和游园，构建“小、多、匀”的公园体系。2019年底前，公园绿地服务半径覆盖率提高到90%以上。

4.提升林荫路推广率。做好东环一路、南门大街、华城路等11条主干道和龙山路、同冠路等16条次干道的行道树补缺工作，确保林荫路推广率不低于85%。同时加大市场路、沿河东路、沿河西路等现有林荫路的管养力度，提升华阳路、东环一路、丹阳门北路等道路的绿化景观效果。

5.实现城市生活垃圾无害化处理。进一步完善生活垃圾收集、运输和处理等基础设施建设，完成现有设施的技术改造，健全城市生活垃圾的分类处理与回收体系，加大对垃圾违规处理的处罚力度。到2019年，全区基本实现生活垃圾全量焚烧，完成城市生活垃圾无害化处理率达到100%的创建任务。

6.提升城市污水处理率。强化污水处理设施建设，进一步完善配套管网，提高污水处理能力，到2019年底，污水处理率达95%以上。加快推进建成区雨污分流设施建设，2020年实现建成区污水全收集。

7.依法依规审批，加大执法力度。建设活动依法依规履行风景名胜区建设项目审批手续，确保不对地形地貌、植被和景区风貌产生不利影响。确保全区不发生城市园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故和城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件。

（二）围绕加分项指标，体现创建特色

1.实现数字化信息技术的推广和运用。开展数字化管理系统试点工作，在公园绿地配套服务中运用数字化信息技术。在有创建条件的公园实现wifi全覆盖，并设立电子导览牌，配置二维码“名片”，将园区景点的地理位置、区域特色、历史文化等信息，以图文并茂的形式收录在二维码标志牌介绍中，市民通过“扫一扫”就可以了解到景点全面的信息。

2.完成河道生态景观改造。在满足防洪排涝等功能要求的基础上，保护城市水体自然形态，河岸岸体建设符合生态和景观要求，实施垂直绿化、水生植物种植等生态化改造方式，提升河道生态景观效果。

3.有效实施立体绿化，建成特色街区。充分利用建构筑物墙面、屋顶开展立体绿化，积极拓展绿化空间，结合市政基础设施积极开展墙体、屋面、阳台、桥体、公交站点、停车场等立体空间绿化。充分利用道路绿化资源，围绕城市特色商业、历史文化、居住社区等，依托街区绿化本底，综合运用特色绿化、容器花卉、园艺小品、围墙透绿等形式，组成的绿化特色公共空间。到2020年，将华城路和东门大街建设成花卉、绿化运用特色街区。

4.提升园林式居住区达标率。新、改建的单位、居住区，要严格实施绿色图章制度，开展园林式单位（居住区）创建活动，对单位（居住区）绿化成绩突出，取得园林式单位（居住区）或绿化先进单位（居住区）称号的给予一定奖励。实现园林式居住区达标率≥60%或年提升率≥10%。

5.推进园林绿化植物废弃物循环利用。结合城市垃圾资源化利用，统筹建设植物废弃物循环利用处理场，循环利用量年增加率≥10%。对植物因自然生长或养护要求而产生的枝、叶等废弃物进行区域性集中处理，生产肥料或作为生物质进行材料利用或能源利用，节约资源。

6.提高污泥有效利用率。提升污泥资源化利用，减少污泥的再次污染，2020年底前实现污泥处置设施全覆盖，无害化处理率达100%，经污水处理厂无害化处理的污泥有效利用率≥20%。

7.加强治理各类生活垃圾。完善餐厨废弃物收运体系，2019年全面实现餐厨废弃物分类处理。分类处置建筑垃圾，2019年全面实现建筑垃圾分类处置，建筑渣土得到有效监管。

8.创建长荡湖国家湿地公园。打造生态长荡湖，实施长荡湖退圩还湖、网围拆除、生态清淤、防洪大堤、入湖河道综合整治和环湖生态修复工程，实现到2020年建成长荡湖国家湿地公园。

9.加强茅山生态资源保护。加强风景名胜区生态资源的保护利用管理。整治规划保留的驻区单位和居民点环境，实现与风景名胜区有机融合，进一步挖掘茅山生态优势，提升茅山生态环境质量。

四、实施步骤

1.2018年2月，成立创建工作指挥部，制定创建实施方案，召开动员大会，启动创建工作。

2.各部门和有关单位根据创建实施方案和创建任务责任分工，逐步推进实施，落实各项工作任务。2018年3月10日前编制完成“江苏省生态园林城市”各项创建台账、创建申报材料（初稿），2018年年底完成“江苏省生态园林城市”各项创建工程。

3.2020年6月30日前，编制完成“国家生态园林城市”创建台账、创建申报材料（初稿），各项指标基本达到创建要求，2020年年底完成“国家生态园林城市”各项创建工程。

五、保障措施

（一）加强领导，明确责任

为确保创建工作的顺利实施，成立由区政府主要领导担任指挥长，分管领导担任副指挥长，相关镇（街道、园区）和单位负责同志为成员的常州市金坛区创建“国家生态园林城市”工作指挥部，实行创建工作的统一领导和指导，协调解决创建中的重大问题和突出矛盾。各有关部门和单位要切实增强责任感和使命感，对照《常州市金坛区创建“国家生态园林城市”责任分解表》（附件1）要求，结合实际，制定具体的创建实施方案和年度工作计划，并按照各自职责分工做好相关工作。

（二）狠抓落实，加快推进

各部门和单位要对照创建标准，按照创建要求，加快城市绿地系统规划修编、生态修复规划等规划的编制和实施；多渠道筹集创建资金，重点工程以政府投入为主，动员社会单位投入为辅，绿化建设经费纳入年度预算，确保及时到位。专项攻坚，实施一批公园绿地、林荫路等重点工程，确保需要卫星遥感考核、一票否决项的园林数据达到创建标准。全力构建绿量适宜、分布合理、特色明显、景观优美、功能齐全、稳定安全的绿色生态系统。

（三）积极配合，形成合力

创建国家生态园林城市是一项复杂的系统工程，创建工作涉及的各部门和单位要对照考核要求，落实措施，加强协作配合，形成合力，确保创建国家生态园林城市工作顺利实施。建立联络员制度，各单位及时填报《常州市金坛区创建“国家生态园林城市”联络员登记表》（附件2）。

（四）广泛宣传，营造氛围

切实加强对创建生态园林城市工作的宣传，各相关部门和单位要通过新闻媒体，运用多种宣传方式，加大宣传力度，重点宣传创建生态园林城市的重要意义、目标和任务，大力宣传每个市民应尽的义务和责任，真正做到家喻户晓、人人皆知，使全区上下都积极参与创建工作，形成全民动手绿化美化家园的浓厚氛围，确保“国家生态园林城市”的问卷调查达标。

附件：1.常州市金坛区创建“国家生态园林城市”责任分解表

2.常州市金坛区创建“国家生态园林城市”联络员登记表

附件1

常州市金坛区创建“国家生态园林城市”责任分解表

| 类型 | 序号 | 标准指标 | 考核要求 |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿地 生态系统构建 | 1 | 《城市绿地系统规划》编制实施和城市绿线管理 | ①《城市总体规划》审批后一年内完成《城市绿地系统规划》修订工作，与城市总体规划、控制性详细规划等相协调，并依法报批，实施情况良好； |  | ☆区住建委、区规划局 | ①③为否决项。 |
|  |  |  | ②《城市绿地系统规划》得到有效执行和实施，规划目标任务如期完成； |  |  |  |
|  |  |  | ③严格实施城市绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）和《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016）要求，根据修订后的《城市绿地系统规划》划定绿线，并落实在城市控制性详细规划中，在至少两种以上的媒体上向社会公布； |  |  |  |
|  |  |  | ④现状绿地都已设立绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边界。 |  | 区住建委 |  |
|  | 2 | 城市生态空间保护 | ①城市原有自然山水和生态系统得到有效保护，结合绿线、蓝线、历史文化保护线和生态红线的划定，统筹城乡生态空间，各类生态空间连续贯通，系统性强； |  | ☆金坛环保局、区规划局、区水利局、区文广体局 | 考核范围为城市规划区。 |
|  |  |  | ②绿楔、绿环、绿廊等结构性绿地布局合理，有机衔接山水林田湖等生态空间与各类城市绿地，城市与自然要素有机融合，城市自然风貌及特色充分彰显,将自然要素引入城市、社区； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ③山体生态修复 | 制定生态修复实施计划，破损山体生态修复率≥60%； | ☆金坛国土分局、金坛环保局、区住建委 |  |
|  |  |  |  | 完成对城市山体现状的摸底与生态评估； |  |  |
|  |  |  |  | 对被破坏且不能自我恢复的山体，根据其受损情况，采取相应的修坡整形、矿坑回填等工程措施，解决受损山体的安全隐患，恢复山体自然形态。保护山体原有植被，种植乡土、适生植物，重建山体植被群落； |  |  |
|  |  |  |  | 破损山体生态修复率每年增长不少于10个百分点或修复成果维护保持率≥95%。 |  |  |
| 一、绿地生态系统构建 |  |  | ④废弃地生态修复 | 完成废弃地现状调查，制定生态修复实施计划，废弃地生态修复率≥60%； | ☆金坛环保局、金坛国土分局、区住建委 |  |
|  |  |  |  | 科学分析城市废弃地成因、受损程度、场地现状及其周边环境，运用生物、物理、化学等技术改良土壤，消除场地安全隐患。选择种植具有吸收降解功能、抗逆性强的植物，恢复植被群落，重建生态系统； |  |  |
|  |  |  |  | 废弃地修复再利用率每年增长不少于10个百分点或修复成果维护保持率≥95%。 |  |  |
|  |  |  | ⑤城市水体修复 | 完成受损水体现状调查，制定生态修复实施计划，开展水体生态修复工作，城市河湖等水体水质持续改善； | ☆区住建委、金坛环保局、区水利局 | 考核范围为城市规划区，⑥一项示范工程一分。 |
|  |  |  |  | 在保护城市水体自然形态的前提下，结合海绵城市建设开展以控源截污为基础的城市水体生态修复，保护水生态环境，恢复水生态系统功能，改善水体水质，提高水环境质量，拓展亲水空间； |  |  |
|  |  |  |  | 地表水Ⅳ类及以上水体比率≥60%； |  |  |
|  |  |  |  | 建成区内消除黑臭水体； |  |  |
|  |  |  |  | 《室外排水设计规范》（GB50014）规定的内涝防治重现期以内的暴雨时，建成区内未发生严重内涝灾害。 |  |  |
|  |  |  | ⑥完成城市生态评估，制定并公布生态修复总体方案，建立生态修复项目库;近5年完成对城市生态环境改善效益显著或有示范意义的城市生态修复工程2项。 |  | ☆区住建委、 区水利局 |  |
|  | 3 | 全年空气质量优良天数（天） | ≥292天 |  | 金坛环保局 |  |
|  | 4 | 城市热岛效应强度（℃） | ≤2.5℃ |  | ☆金坛环保局、区气象局 |  |
|  | 5 | 城市湿地资源保护 | ①完成城市规划区内的湿地资源普查； |  | ☆区农林局、区住建委、长荡湖旅游度假区管委会 | 考核范围为城市规划区。 |
|  |  |  | ②已编制《城市湿地资源保护规划》及其实施方案，并按有关法规标准严格实施。 |  |  |  |
| 一、绿地生态系统构建 | 6 | 绿地建设指标 | ①建成区绿地率≥36%； |  | 区住建委 | ①④为否决项；③考核范围为城区；⑧考核近5年新建公共设施。 |
|  |  |  | ②建成区绿化覆盖率≥40%； |  |  |  |
|  |  |  | ③人均公园绿地面积≥14 |  |  |  |
|  |  |  | ④公园绿地10分钟服务圈（公园绿地服务半径）覆盖率≥90%；5000㎡（含）以上公园绿地按照500m服务半径考核，2000（含）-5000㎡的公园绿地按照300m服务半径考核；历史文化街区采用1000㎡（含）以上的公园绿地按照300m服务半径考核； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤防护绿地实施率≥90%； |  | ☆区交通局、区住建委、区农林局 |  |
|  |  |  | ⑥道路绿化达标率≥80%； |  | ☆区住建委、区交通局 |  |
|  |  |  | ⑦河道绿化普及率≥80%； |  | ☆区住建委、区水利局、区交通局、开发区、金城镇、东城街道、西城街道 |  |
|  |  |  | ⑧公共设施绿化达标率≥90%； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ⑨城市园林绿化建设综合评价值≥8。 |  |  |  |
| 二、自然文化资源保护 | 7 | 生态资源保护 | ①对山体、水系、湿地、林地等自然生态资源的保护，在城市总体规划中得到落实； |  | 区规划局 | 考核范围为城市规划区；③发现一处扣1分，3分封顶。 |
|  |  |  | ②相关法规、政策明确保护要求，保护制度完善，实施有力。 |  | ☆金坛环保局、区规划局、金坛国土分局、区住建委、区水利局、区农林局、区城管局 |  |
|  |  |  | ③近3年无违规占用绿地等生态资源进行开发建设，无开山采石、填埋自然水系水体、硬化或直化自然河湖岸线等行为。 |  | ☆区城管局、金坛环保局、金坛国土分局、区农林局、区住建委 |  |
| 二、自然文化资源保护 | 8 | 生物多样性保护 | 完成不小于区域范围的生物物种资源普查；并制定了《城市生物多样性保护规划》及实施计划；有五年以上的监测记录、评价数据，综合物种指数≥0.6，本地木本植物指数≥0.80。 |  | 区住建委 | 考核范围为市域。 |
|  | 9 | 乡土植物培育和保护 | ①建立了珍贵乡土植物培育、应用研究基地，研究、培育工作取得成果，得到推广应用； |  | 区住建委 | 考核范围为市域；①研究、培育成果应用各1分。 |
|  |  |  | ②乡土适生植物得到有效保护和推广应用。 |  |  |  |
|  | 10 | 永久性绿地保护 | ①近5年无擅自占绿、毁绿事件； |  | 区城管局 | ①发现一处扣1分，3分封顶;②③为加分项。 |
|  |  |  | ②政府制定永久性绿地保护办法，逐年划定永久性绿地并向社会公布； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ③公布的永久性绿地面积占城市绿地面积比例≥20%。 |  | 区住建委 |  |
|  | 11 | 重点公园、历史名园、古树名木保护 | ①制定重点公园、历史名园的保护制度，公布保护名录； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②制定古树名木的保护制度，公布保护名录； |  | 区农林局 |  |
|  |  |  | ③严禁移植古树名木,古树名木保护率100%； |  |  |  |
|  |  |  | ④完成树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤建立名园档案，历史沿革及修缮等资料清晰完整；名园风貌保护良好，园容园貌精致优美。 |  | ☆区文广体局、区旅游局 |  |
|  | 12 | 历史文化街区、历史建筑保护 | 划定城市紫线，制定相关保护措施，城市历史文化街区、历史建筑等得到有效保护。 |  | 区文广体局 |  |
|  | 13 | 园林园艺技艺保护 | 园林园艺技艺得到保护、传承和发展，有研究成果或实践案例。 |  | 区住建委 | 加分项 |
| 三、风景名胜区保护管理 | 14 | 编制并有效实施风景名胜区规划 | ①完成风景名胜区总体规划编制，并依法批准，严格履行风景名胜区建设项目审批等手续； |  | ☆茅山旅游度假区管委会、区规划局、区住建委 | ②为否决项；考核范围为城市规划区。 |
|  |  |  | ②建设区域编制了风景名胜区详细规划，并依法批准； |  |  |  |
|  |  |  | ③依法设立风景名胜区、世界遗产的管理机构，管理职能到位，能够有效行使保护、利用和统一管理职责； |  |  |  |
|  |  |  | ④风景名胜区规划实施严格，实现了规划主要目标；资源和景区环境得到有效保护，整体风貌协调； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤核心景区边界清晰，保护、管理要求和措施明确，资源及环境得到严格保护，未出现与风景名胜资源保护无关的建设。 |  |  |  |
|  | 15 | 景区低影响建设 | ①依据规划恢复、改造、新建景区景点，自然特性、文化内涵及地方特色得到彰显，景观品质优良； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②景点设计精美、尺度适宜、建造精良，与环境有机协调； |  |  |  |
|  |  |  | ③落实低影响建设原则，风景名胜区未出现人工化、城市化倾向。 |  | 茅山旅游度假区管委会 |  |
|  | 16 | 风景名胜区建设项目审批与保护管理 | ①建设活动依法履行风景名胜区建设项目选址审批手续，对地形地貌、植被和景区风貌未产生不利影响，未出现《风景名胜区条例》规定的禁止类行为； |  | 茅山旅游度假区管委会 | ③为否决项；①发现一处扣1分，3分封顶。 |
|  |  |  | ②规划区内国家级、省级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规与国际公约进行保护管理； |  |  |  |
|  |  |  | ③近3年未发生严重违法违规建设行为。 |  |  |  |
|  | 17 | 风景名胜区环境综合整治 | ①持续推进风景名胜区环境综合整治，违规建设得到全面清理，景区生态保育和修复成效显著； |  | 茅山旅游度假区管委会 | ②为加分项。 |
|  |  |  | ②规划保留的驻区单位和居民点经过整治，环境全面提升，与风景名胜区有机融合。 |  |  |  |
|  | 18 | 景区基础设施完善 | ①景区基础设施完善，公共服务设施齐全，满足基本需求； |  | 区旅游局 |  |
|  |  |  | ②景区导览系统及标识标牌设置规范，与环境协调； |  |  |  |
| 三、风景名胜区保护管理 |  |  | ③《江苏省风景名胜区服务质量标准》执行良好，服务管理规范，未在景区中设立私人会所，未发生重大安全责任事故； |  | 区旅游局 |  |
|  |  |  | ④游客容量调控符合规划要求，未发生超允许容量接待游客现象。 |  |  |  |
| 四、公园绿地建设管理 | 19 | 公园体系完善 | ①公园体系完善，大、中、小级配合理，类型丰富，因地制宜建设城市综合公园、郊野公园、湿地公园及植物园、体育公园等专类公园，满足城市发展、居民生活的需要； |  | 区住建委 | ③为加分项。 |
|  |  |  | ②万人拥有综合公园指数≥0.07； |  |  |  |
|  |  |  | ③城市拥有国家重点公园或国家城市湿地公园。 |  |  |  |
|  | 20 | 公园免费开放率 | 符合开放条件的城市公园向市民免费开放，公园免费开放率≥95%。 |  | 区住建委 | 考核范围为城市建成区。 |
|  | 21 | 公园配套服务设施完善 | ①公园配套服务设施完善，满足居民游赏、休憩、健身等需要； |  | 区住建委 | ④为加分项。 |
|  |  |  | ②定期举办花事园事及文化活动，形成了有一定影响的品牌活动； |  |  |  |
|  |  |  | ③纳入城市防灾避险体系的公园绿地应急避险设施达标率100%，设施完好能正常使用； |  | ☆区应急办、区民防局、区住建委、区地震局、区民政局 |  |
|  |  |  | ④公园绿地配套服务中运用数字化信息技术。 |  | 区住建委 |  |
|  | 22 | 公园主、次园路林荫化 | ①制定公园道路林荫系统提升方案并逐年实施，选用的林荫树种满足功能需求； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②公园主、次园路林荫化率≥70%； |  |  |  |
|  |  |  | ③公园硬质广场逐步林荫化。 |  |  |  |
|  | 23 | 建立当代名园培育和遴选机制 | ①探索建立当代名园培育和遴选机制，制定相关政策、规范，培育当代园林经典； |  | 区住建委 | ①为加分项。 |
|  |  |  | ②因地制宜挖掘、展现、融入传统、地方、现代文化要素，历史、文化遗址遗迹得到很好保护，公园绿地成为弘扬、传承、体现、欣赏园林艺术及地域文化的载体； |  |  |  |
|  |  |  | ③近五年建设的公园绿地符合节约生态型建设要求。 |  |  |  |
| 四、公园绿地建设管理 | 24 | 公园规范化管理 | ①园内经营符合规划和政策，公园中无私人会所，公益属性得到保障落实； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》执行良好，游览安全有序； |  |  |  |
|  |  |  | ③养护管理精细，设施完好，植被健壮，园容园貌整洁、优美； |  |  |  |
|  |  |  | ④公园管理符合公园管理条例等相关管理规定； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤编制近3年（含申报年）城市公园建设计划并严格实施； |  |  |  |
|  |  |  | ⑥公园设计符合《公园设计规范》等相关标准规范要求； |  |  |  |
|  |  |  | ⑦对国家重点公园实行永久性保护； |  |  |  |
|  |  |  | ⑧对历史名园等城市重要公园实行永久性保护。 |  |  |  |
| 五、城市绿色开放空间建设 | 25 | 绿道规划和建设 | ①制定城市绿道建设行动计划并逐年推进实施，完成率≥80%； |  | ☆区交通局、区规划局、区住建委、金坛环保局 | 考核范围为城市规划区。 |
|  |  |  | ②编制城市绿道建设规划，以绿道串联城乡绿色资源，与公交、步行及自行车交通系统相衔接，为市民提供亲近自然、游憩健身、绿色出行的场所和途径。通过绿道合理连接城乡居民点、公共空间及历史文化节点，科学保护和利用文化遗产、历史遗存等； |  |  |  |
|  |  |  | ③绿道建设符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求；尺度适宜，有机串联居民点、风景名胜区以及绿地、文化、体育等公共空间； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ④绿道及配套设施维护管理良好； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤绿道绿化环境良好，林荫化率≥60%。 |  |  |  |
|  | 26 | 道路绿化景观建设 | ①行道树应用乡土适生乔木比率≥80%，满足道路绿化功能要求； |  | 区住建委 | ②为否决项，考核范围为城市建成区。 |
|  |  |  | ②林荫路推广率≥85%； |  |  |  |
|  |  |  | ③城市主次干道林荫化率≥75%，并逐步形成林荫系统； |  |  |  |
|  |  |  | ④道路绿化季相丰富，特色景观路建设有效推进，不少于3条。 |  |  |  |
| 五、城市绿色开放空间建设 | 27 | 河道绿化景观建设 | ①滨水空间有良好的亲水性，植物配置合理，景观优美； |  | ☆区住建委、区水利局、区交通局 | ③为加分项。 |
|  |  |  | ②河道等水体岸线自然化率≥80%； |  |  |  |
|  |  |  | ③近3年硬质驳岸自然化改造率≥50%。 |  |  |  |
|  | 28 | 单位（居住区）绿化建设 | ①主次干道两侧可敞开的单位围墙逐步通透敞开，实现绿地共享； |  | 区住建委 | ①为加分项。 |
|  |  |  | ②近3年新扩改建单位绿化达标率≥80%； |  |  |  |
|  |  |  | ③广场、室外停车场林荫化率≥60%； |  |  |  |
|  |  |  | ④单位、居住区内部主要道路林荫化率≥60%。 |  |  |  |
|  | 29 | 街道、社区绿化建设 | ①有具体措施推进街道、社区的花卉绿植美化，已形成花卉应用特色街区； |  | 东城街道、西城街道 | ①④为加分项。 |
|  |  |  | ②制定鼓励、推进居民开展阳台、露台、窗台花卉植物栽植的政策措施，并定期举办宣传活动； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ③近5年新扩改建居住区绿化达标率达100%； |  |  |  |
|  |  |  | ④园林式居住区达标率≥60%或年提升率≥10%。 |  |  |  |
| 六、绿色技术与园林创新 | 30 | 新建城市绿地符合节约生态型建设要求 | ①绿地建设中没有盲目进行地形改造，土方基本就地平衡； |  | ☆区住建委、区经信局 | 考核2007年后新改扩建绿地。 |
|  |  |  | ②建筑、构筑用材经济美观实用，满足功能要求； |  |  |  |
|  |  |  | ③无盲目建设大型人造水景工程现象； |  |  |  |
|  |  |  | ④绿地灯具节能环保，以满足照明、游览安全为设置目标，无过度亮化现象； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤大树移植得到有效控制，无规模化移植现象。 |  |  |  |
|  | 31 | 节约型园林绿化建设 | ①太阳能、风能等再生能源得到合理应用； |  | ☆区住建委、区发改委、区经信局 | ③⑤为加分项。 |
|  |  |  | ②园林绿化应用节水技术，合理利用雨水、河湖水及再生水浇灌的比率≥50%； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ③制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案，立体绿化面积逐年递增且效果良好；立体绿化得到有效实施，近3年新建公共建筑屋顶绿化实施率≥20%； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ④主次干道沿线的院墙、围栏及立体交通等设施垂直绿化率≥50%； |  | ☆区住建委、区交通局、金城镇、开发区、东城街道、西城街道 |  |
|  |  |  | ⑤园林绿化植物废弃物逐步得到循环利用，结合城市垃圾资源化利用，统筹建设植物废弃物循环利用处理场，循环利用量年增加率≥10%。 |  | ☆区城管局、区住建委 |  |
|  | 32 | 建成区植物应用 | ①建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率≥75%； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②近5年新改扩建公园绿地乡土适生植物应用率≥90%； |  |  |  |
|  |  |  | ③近5年新改扩建居住区和单位绿化乡土适生植物应用率≥80%； |  |  |  |
|  |  |  | ④模纹色块应用逐年减少，宿根地被、自衍花卉得到合理推广应用。 |  |  |  |
| 六、绿色技术与园林创新 | 33 | 提升绿地综合功能 | ①因地制宜确定本地区园林绿地海绵建设原则和适宜技术，绿地系统海绵效益有效发挥； |  | 区住建委 | ③考核2015年后建成的公园绿地 |
|  |  |  | ②城市自然河湖、溪流、湿地等生态基底维护良好，有效发挥滞水、泄洪功能； |  | 区水利局 |  |
|  |  |  | ③新改扩建公园绿地综合应用海绵适宜技术，海绵功能增强； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ④植物选择合理，旱涝季生态、景观良好，绿地综合功能显著。 |  |  |  |
|  | 34 | 开展园林绿化创新研究与实践 | ①开展园林绿化生态技术研究，有园林绿地生态示范成果； |  | 区住建委 | ②为加分项。 |
|  |  |  | ②开展园林绿化创新研究与实践，形成有推广示范意义的创新案例。 |  |  |  |
|  | 35 | 植物造景与海绵型公园绿地建设 | ①园林绿化建设以植物造景为主，以栽植全冠苗木为主，采取有效措施严格控制大树移植、大广场、喷泉、水景、大人工水面、大草坪、大色块、雕塑、灯具造景、过度亮化等； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②合理选择应用乡土、适生植物，优先使用本地苗圃培育的种苗，严格控制行道树树种更换、反季节种植等； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ③因地制宜推广海绵型公园绿地建设。 |  |  |  |
|  | 36 | 城市再生水利用率（%） | ≥30% |  | 区住建委 |  |
|  | 37 | 海绵城市规划建设 | 因地制宜、科学合理编制海绵城市规划，并依法依规批复实施，建成区内有一定片区（独立汇水区）达到海绵城市建设要求。 |  | 区住建委 |  |
|  | 38 | 步行、自行车交通系统 | ①制定步行、自行车交通体系专项规划，获得批准并已实施。 |  | 区规划局 |  |
|  |  |  | ②建成较为完善的步行、自行车系统。 |  | 区住建委 |  |
| 七、城市绿色发展 | 39 | 创建省级绿色生态示范区 | ①创建完成的省级绿色生态示范区≥1个； |  | 区住建委 | ②为加分项，考核近3年新建建筑。 |
|  |  |  | ②新建建筑可再生能源应用比例不低于10%; |  |  |  |
|  |  |  | ③城市绿地中建（构）筑物积极利用绿色建筑技术。近3年（含申报年）新建建筑中绿色建筑比例≥50%； |  |  |  |
|  |  |  | ④节能建筑比例≥60%； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。 |  |  |  |
|  | 40 | 城市污水处理 | ①城市污水处理率≥95%，且不低于申报年全省平均值； |  | 区住建委 | 考核范围为城区；①为否决项；⑤为加分项。 |
|  |  |  | ②城市污水应收集全收集； |  |  |  |
|  |  |  | ③城市污水处理厂污泥全部实现减量化、无害化处置；城市污水处理污泥达标处置率100%； |  |  |  |
|  |  |  | ④城市污水处理厂进水COD浓度≥200mg/L或比上年提高10%以上； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤经污水处理厂无害化处理的污泥有效利用率≥20%。 |  |  |  |
|  | 41 | 城市垃圾处理 | ①垃圾填埋场全部达到Ⅱ级以上标准，生活垃圾填埋场全部达到Ｉ级标准，垃圾焚烧厂全部达到2A级以上标准； |  | 区城管局 | ②为否决项；⑤为加分项。 |
|  |  |  | ②城市生活垃圾无害化处理率达到100%； |  |  |  |
|  |  |  | ③生活垃圾回收利用率≥35%； |  |  |  |
|  |  |  | ④生活垃圾分类设施覆盖率≥60%； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤建筑垃圾和餐厨垃圾回收利用体系基本建立，实现餐厨废弃物、建筑垃圾分类处置，建筑渣土有效监管； |  |  |  |
|  |  |  | ⑥道路机械化作业率≥70%。 |  |  |  |
| 七、城市绿色发展 | 42 | 城市道路建设 | ①城市道路完好率≥98%； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②编制城市综合交通体系规划及实施方案，确保2020年达到城市路网密度≥8公里/平方公里和城市道路面积率≥15%； |  |  |  |
|  |  |  | ③主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，其管理、使用情况良好。 |  |  |  |
|  | 43 | 城市管网水检验项目合格率 | 城市管网水检验项目合格率达100% |  | 区住建委 |  |
|  | 44 | 城市地下管线和综合管廊建设管理 | ①地下管线等城建基础设施档案健全； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②建成地下管线综合管理信息平台； |  |  |  |
|  |  |  | ③遵照相关要求开展城市综合管廊规划建设及运营维护工作，并考核达标。 |  |  |  |
|  | 45 | 市容建设 | ①城市容貌评价值≥9.00； |  | ☆区城管局、区交通局、区商务局、区规划局 |  |
|  |  |  | ②广场、车站、市场和码头等公共场所及其周边环境干净、整洁; |  |  |  |
|  |  |  | ③经营摊点规范经营，无违章设摊； |  |  |  |
|  |  |  | ④户外广告专项规划完成编制，广告设施和店招店牌设置规范、美观，色彩与环境协调统一； |  |  |  |
|  |  |  | ⑤公共设施功能齐全，布点合理，标识明显，管养到位。 |  |  |  |
| 八、综合管理 | 46 | 城市园林绿化制度建设 | 建立健全绿线管理、建设管理、养护管理、城市生态保护、生物多样性保护、古树名木保护、义务植树等城市园林绿化法规、标准、制度。 |  | ☆区住建委、金坛环保局、区农林局 |  |
|  | 47 | 园林绿化行政主管部门职责 | ①园林绿化行政主管部门对园林绿化规划、建设、养护实施有效的技术把关和监督管理； |  | 区住建委 | ③为加分项。 |
|  |  |  | ②建立了风景园林管理信息系统，各项数据资料健全，实现动态更新； |  |  |  |
|  |  |  | ③能与省风景园林管理信息系统实现衔接和数据共享。 |  |  |  |
|  | 48 | 园林绿化管养 | ①有健全的城市绿化养护管理市场准入机制和专业化的养护管理队伍； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》，对各类绿地养护实施规范化管理，日常考核制度、奖惩措施、监管人员到位； |  |  |  |
|  |  |  | ③绿地内植物健壮茂盛，设施安全完好，养护质量达到相应等级标准要求的绿地≥90%。 |  |  |  |
|  | 49 | 建立园林绿化企业市场诚信监管机制 | ①建立园林绿化企业市场诚信管理机制，及时发布辖区内企业市场诚信状况； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②信用管理得到有效推进，在建设、养护行业市场管理中发挥积极作用。 |  |  |  |
|  | 50 | 园林专业技术队伍建设 | ①具有与城市规模、经济实力及发展需求相匹配的技术队伍，有效开展行业技术指导、专业把关、监督考核等工作； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②具有与城市规模、发展需求相匹配的科研技术队伍，有效开展城市园林绿化研究、成果推广和科普宣传等工作，近3年（含申报年）有园林科研项目成果在实际应用中得到推广； |  |  |  |
|  |  |  | ③定期组织风景园林从业人员专业培训与技术交流。 |  |  |  |
|  | 51 | 园林绿化、风景名胜区制度建设和管理 | ①制定城市园林绿化、风景名胜区相关法规、规章、政策和行业发展规划； |  | ☆区住建委、茅山旅游度假区管委会 | ③为加分项。 |
|  |  |  | ②各项制度健全，绿线管理、“绿色图章”、园林绿化规划建设和保护管理等制度有效落实； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ③按照加强环境保护推进生态文明建设的相关要求，逐步建立风景名胜区生态补偿机制，并推进实施。 |  | 茅山旅游度假区管委会 |  |
| 八、综合管理 | 52 | 行业管理与综合执法 | ①建立行业管理与综合执法权责协调统一的工作机制，违反规划、占绿毁绿等违法违规行为得到及时查处； |  | 区城管局 | ②为否决项。 |
|  |  |  | ②破坏自然山水生态资源、风景名胜资源等违法违规行为得到及时查处并有效整改，被破坏的资源得到恢复； |  | 茅山旅游度假区管委会、长荡湖旅游度假区管委会 |  |
|  |  |  | ③定期开展城市绿地系统规划实施情况督查，规划得到有效实施； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ④风景名胜区管理年度评估为良好以上等次。 |  | 茅山旅游度假区管委会 |  |
|  | 53 | 城市园林绿化管理机构 | ①按照各级政府职能分工的要求，设立职能健全的园林绿化管理机构，依照相关法律法规有效行使园林绿化行业管理职能； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②专业管理机构领导层至少有1位园林绿化专业（包括从事园林绿化工作5年以上）人员，并具有相应的城市园林绿化专业技术队伍，负责全区园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理的全过程指导服务与监督管理。 |  |  |  |
|  | 54 | 城市园林绿化建设维护专项资金 | ①政府财政预算中专门列项“城市园林绿化建设和维护资金”，保障园林绿化建设、专业化精细化养护管理及相关人员经费； |  | ☆区住建委、区财政局 | ②维护、养护、科研各1分。 |
|  |  |  | ②城市园林绿化设施维护、园林绿地养护管理及科研等方面经费纳入财政预算，满足正常维修、管养及科研需要； |  |  |  |
|  |  |  | ③近3年（含申报年）园林绿化建设资金保障到位，与本年度新建、改建及扩建园林绿化项目相适应； |  |  |  |
|  |  |  | ④园林绿化养护资金与各类城市绿地总量相适应，且不低于当地园林绿化养护管理定额标准，并随物价指数和人工工资增长而合理增加。 |  |  |  |
|  | 55 | 城市数字化管理 | ①已建立城市园林绿化专项数字化信息管理系统并有效运转,可供市民查询，保障公众参与和社会监督； |  | 区住建委 |  |
|  |  |  | ②城市数字化管理信息系统对城市建成区公共区域的监管范围覆盖率100%。 |  | 区城管局 |  |
|  | 56 | 公众对城市园林绿化的满意率（%） | ≥90% |  | 区住建委 |  |
| 九、相关否决事项 | 57 | 建成区绿地率不达标。 |  |  | 各相关单位 |  |
|  | 58 | 公园绿地10分钟服务圈覆盖率不达标。 |  |  |  |  |
|  | 59 | 城市绿地系统规划、风景名胜区总体规划未完成编制(修编),或完成编制(修编)但未依法批准实施。 |  |  |  |  |
|  | 60 | 未按照规范要求划定绿线,或未在当地主要媒体上向社会公布。 |  |  |  |  |
|  | 61 | 城市生活垃圾无害化处理率不达标。 |  |  |  |  |
|  | 62 | 城市污水处理率不达标。 |  |  |  |  |
|  | 63 | 林荫路推广率不达标。 |  |  |  |  |
|  | 64 | 对近3年内发生以下情况的城市，均实行一票否决: |  |  |  |  |
|  |  | ①城市园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故； |  |  |  |  |
|  |  | ②城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件； |  |  |  |  |
|  |  | ③重大破坏自然山水生态资源行为被查处后未及时整改,风景名胜区发生重大违法违规建设行为被查处后未及时整改； |  |  |  |  |
|  |  | ④被住房城乡建设部通报批评； |  |  |  |  |
|  |  | ⑤被媒体曝光，造成重大负面影响。 |  |  |  |  |

备注：带☆的为相关指标和考核要求的牵头单位

附件2

常州市金坛区创建“国家生态园林城市”联络员登记表

单位名称（盖章）：                                                          填报时间：

| 序号 | 联络员姓名 | 职务 | 联系电话 | qq号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：各单位根据分工上报1名联络员，负责具体工作对接。

抄送：区委各部委办局，区人大常委会办公室，区政协办公室，区

法院，区检察院，区人武部。

常州市金坛区人民政府办公室	2018年2月11日印发