金坛市2013年国民经济和社会发展计划

执行情况与2014年计划安排意见的报告

——2014年1月13日在金坛市第十六届

人民代表大会第三次会议上

市发展和改革委员会主任  孙国林

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会书面报告全市2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年计划安排意见，请予审议。

一、2013年计划执行情况

2013年，是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划的关键一年，也是各方面困难和挑战较多的一年，全市上下牢牢把握“常金一体、东扩南移、苦干三年、强基进位”的总体要求，深化规划修编，强化载体建设，优化产业结构，加快项目推进，主动抢抓机遇，积极应对挑战，促进经济社会保持平稳发展，总体上完成了年度计划目标任务。

（一）年度主要计划指标完成情况

预计全市实现地区生产总值396亿元，增长6%；服务业增加值占地区生产总值比重40.5%，比上年提高0.8个百分点；公共财政预算收入25.9亿元，增长12%；全社会固定资产投资217.4亿元，增长8.5%；全社会消费品零售总额180亿元，增长15.5%；研发投入占地区生产总值比重2.6％；注册外资实际到账1.26亿美元；外贸进出口总额14.5亿美元；城镇居民人均可支配收入34911元，增长10%；农民人均纯收入17168元，增长10%；城镇登记失业率为2.4%；单位地区生产总值能耗和主要污染物减排预计完成目标。

2013年全市主要指标完成情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 年度目标 | 全年预计完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增速（%） | 总量 | 增速（±%） |
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 12 | 396 | 6 |
| 2 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 12 | 25.9 | 12 |
| 3 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 16 | 217.42 | 8.5 |
| 4 | 全社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.5 | 180 | 15.5 |
| 5 | 注册外资实际到账 | 亿美元 | 85.5 | 1.26 | -49.7 |
| 6 | 外贸进出口总额 | 亿美元 | 6 | 14.5 | -9.5 |
| 7 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12左右 | 34911 | 10 |
| 8 | 农民人均纯收入 | 元 | 13以上 | 17168 | 10 |
| 9 | 城镇登记失业率 | % | ≤4 | 2.4 |  |
| 10 | R&D占GDP比重 | % | 2.5 | 2.6 |  |

（二）重点项目计划完成情况

2013年，全市119个重点项目完成投资131.2亿元，完成年度计划的88.7%。常宝精特、嘉寓节能建材、奥托立夫汽车零部件、六九钛业等45个项目已竣工投产；金昇埃马克、中策子午线轮胎、康泰生物等38个项目建设超过序时进度；上阮省级现代农业示范园、宝盛园、东方盐湖城等现代农业和现代服务业项目加快推进。此外，年内又新增重点项目63个，年内实现投资28.1亿元。

（三）旧城改造计划完成情况

2013年完成了东二环查报站地块、徐塘新村曹家庄地块、金海湾地块等旧城改造和市政零星项目，共完成投资6800万元。

（四）保障性安居工程建设计划完成情况

2013年，我市新开工建设保障房6975套，完成省定目标的188%，其中公共租赁住房（含廉租住房）1763套，完成目标任务的176%；经济适用住房382套，完成目标任务的127%；限价商品房670套，完成目标任务的167%；棚户区危旧房（安置房）改造4160套，完成目标任务的208%。发放廉租住房租赁补贴256户，完成目标任务的284%。

二、2014年主要预期目标和主要任务

根据市委十二届六次全会对2014年经济工作的总体要求和市政府的工作部署，2014年全市国民经济和社会发展主要预期目标建议如下(详见附件一)：

—— 地区生产总值增长10%左右；

—— 服务业增加值占地区生产总值比重提高1个百分点；

—— 公共财政预算收入增长15%；

—— 全社会固定资产投资增长18%；

—— 全社会消费品零售总额增长14%；

—— 注册外资实际到账增长30%；

—— 外贸进出口总额增长10%；

—— 城镇居民人均可支配收入增长10%左右；

—— 农民人均纯收入增长11%以上；

—— 城镇登记失业率控制在4%以内；

—— 研发投入占地区生产总值比重达到2.7%;

—— 单位地区生产总值能耗下降完成省、常州市下达的任务；

—— 化学需氧量、二氧化硫、氨氮及氮氧化物等主要污染物排放总量削减完成省、常州市下达的任务。

为完成以上预期目标，我们将牢牢把握经济工作的主动权,紧扣发展主题，强化发展意识，进一步提升组织经济工作的能力和水平，按照政府工作报告的要求全力做好各项工作，确保重大项目按计划实施、重点工作有序高效推进。

三、2014年重点建设项目安排

2014年，全市初步排定重点项目269个，比上年增加150个，总投资748.54亿元，年内计划投资282.86亿元。其中，新建项目185个，总投资341.53亿元，年内计划投资162.43亿元；续建项目84个，总投资407.01亿元，年内计划投资120.43亿元。

2014年重点项目分类情况

| 分 类 | 个数 | 计划总投资 | 年内计划投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10亿元(含)以上 | 13 | 353.78 | 87.98 |
| 5亿元(含)－10亿元 | 16 | 97.02 | 39.3 |
| 3亿元(含)－5亿元 | 33 | 116.64 | 49.7 |
| 1亿元(含)－3亿元 | 74 | 124.14 | 66.4 |
| 1亿元以下 | 133 | 56.96 | 39.48 |
| 合计 | 269 | 748.54 | 282.86 |

（一）高新技术及工业项目情况

高新技术及工业项目168个，总投资364.58亿元，年内计划投资103.29亿元。①新能源项目13个，主要包括大唐天然气热电联产、亿晶光电100MW渔光互补、鑫博电子LED芯圆片、泰明电池片、明冠太阳能背板、正信光伏组件等项目；②装备制造项目67个，主要包括中策轮胎、埃马克机床、顺丰航空和汽车机械配件、格力博园林机械、苏格达斯汽车轮毂、奥托立夫汽车零部件等项目；③化工及新材料项目68个，主要包括斯开龙包装材料、润龙新型智能电缆、南方光纤、中东复合肥、康泰生物、常鑫铸件材料等项目。

（二）现代服务业项目情况

现代服务业项目18个，总投资145.72亿元，年内计划投资38.54亿元。①生产性服务业8个，主要包括3D打印纳米材料科技产业园、江南银行金融大厦、青年公寓三期、晨风研发会议中心等项目；②旅游业6个，主要包括东方盐湖城、宝盛园二期、紫云湖旅游休闲中心、映山湖度假村等项目；③商贸流通业2个，包括盐道物流园、汽车配件交易城项目。

（三）农业产业化项目情况

农业产业化项目14个，总投资11.87亿元，年内计划投资5.19亿元。主要包括壹号农场、现代茶叶园区、蔬菜园区、艺彩农业科技产业园、5000吨优质软米加工仓储及水稻新品种研发实验室等项目。

（四）基础设施项目情况

基础设施项目43个，总投资113.77亿元，年内计划投资68.06亿元。主要包括金武路改扩建（金坛段）、延政西路西延、华城路东延、钱资湖景观、南环二路改造、金坛港、长荡湖退田还湖一期等项目。

（五）社会事业项目情况

社会事业项目12个，总投资19.79亿元，年内计划投资8.25亿元。主要包括城西区域新建初中、殷雪梅小学移址新建，开发区东城小学、二院与城东卫生院合并移址等项目的后续建设。

（六）房地产、拆迁安置项目情况

房地产、拆迁安置项目14个，总投资92.81亿元，年内计划投资59.53亿元。主要包括岸头佳苑、九洲里花园、东方新都C区、金江东苑二期、金城镇安置房、仙湖东苑安置小区等项目。

四、2014年旧城改造和保障性安居工程建设计划

(一)旧城改造计划

2014年拟实施3项旧城改造项目，总投资9.8亿元，用地面积310亩。主要包括县府路周边、南环二路拓宽改造道路提升和市政零星项目（详见附件二）。

（二）保障性安居工程建设计划

2014年我市市区保障性安居工程建设计划目标为：新开工建设公共租赁住房200套、经济适用房300套、城市棚户区（城中村）改造房6000套、限价商品房3000套。

附件一：　　　　　　　　　金坛市2014年国民经济社会发展计划主要指标

| 指 标 名 称 | 单位 | 2013年预计完成情况 |  | 2014年预期目标（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绝对数 | 增幅（±%） |  |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 396 | 6 | 10左右 |
| 二、公共财政预算收入 | 亿元 | 25.9 | 12 | 15 |
| 三、全社会固定资产投资 | 亿元 | 217.42 | 8.5 | 18 |
| 四、全社会消费品零售总额 | 亿元 | 180 | 15.5 | 14 |
| 五、注册外资实际到账 | 亿美元 | 1.26 | -49.7 | 30 |
| 六、外贸进出口总额 | 亿美元 | 14.5 | -9.5 | 10 |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34911 | 10 | 10左右 |
| 八、农民人均纯收入 | 元 | 17168 | 10 | 11以上 |
| 九、城镇登记失业率 | % | 2.4 |  | ≤4 |
| 十、R&D占GDP比重 | % | 2.6 |  | 2.7 |
| 十一、单位GDP能耗下降 | % | 预计完成目标 |  | 完成省、常州市下达的任务 |
| 十二、主要污染物排放 | % |  |  |  |

附件二：　　　　　　　　　　　　2014年旧城改造计划建设计划

| 序号 | 项目名称 | 实施 主体 | 用 地 范 围 | 用地面积 (亩) | 建设内容 | 总投资 （万元） | 2014年建设目标 | 规划用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县府路等周边地块 | 征收办 | 县府路北侧、中山路西侧、书院巷南侧、市场路北侧、虹桥路东侧、老三中西侧 | 26.4 | 商住 | 50000 | 基本完成 | 商住 |
| 2 | 南环二路拓宽改造及道路提升项目 | 征收办 | 南环二路南侧、东环一路与南环二路交叉处 | 246.5 | 市政道路及配套建设 | 22000 | 基本完成 | 市政道路、 绿化、商住 |
| 3 | 旧城改造和市政零星项目 | 征收办 | 零星地块 | 37.13 | 市政道路、绿化、商住 | 26000 | 基本完成 | 市政道路、 绿化、商住 |
|  | 合 计 |  |  | 310.03 |  | 98000 |  |  |