附件1

区政府网站群项目临时过渡方案

由于区政府网站群集约化改造项目采购方式为公开招标，工作流程时间长，完工日期偏离原定目标日期，无法在规定时间内完成常州市规定的硬性任务，因此拟定此临时过渡方案，具体实施方案如下：

一、利用现有的网站群技术平台开设部门栏目。

二、统一栏目模板，栏目页面头部放置部门标识。

三、部门栏目划分为五个：动态信息、政府信息公开、政务大厅、互动交流、重要系统链接。可根据实际情况调整栏目。

镇、区、街道、管委会栏目划分为四个：动态信息、政府信息公开、互动交流、重要系统链接。可根据实际情况调整栏目。

四、已用子站方式部署的网站保留其页面模板和功能。

五、政府网站群成员单位的栏目地址要以栏目路径格式命名。

六、临时过渡方案计划在6月20日之前完成部署。

区政府网站群集约化建设项目第一阶段的正式整合工作预计在8月份完成，在临时过渡期间，原网站部分功能可能会受到影响，敬请谅解。需要数据迁移的单位需提前与区电子政务中心沟通，并自行做好数据备份工作。

附件2

网站域名、备案号注销事宜相关说明

一、第一批需关停政务网站的单位（详见附件3）务必在6月21日—23日彻底关停网站。

二、主动与域名注册机构取得联系，办理域名注销手续。如不能注销的，应删除该域名的解析记录。

三、在web服务器上取消域名与网站的绑定。

四、网站接入服务商是金坛区电信运营商的，需填写申请表（详见附件4）送至区电子政务中心内容保障科（市民中心C栋417室，联系电话：82900326），由区电子政务中心统一代办备案号注销和取消接入服务手续。

五、网站接入服务商不是金坛区电信运营商的，自行办理办理相关手续。

六、拥有二级域名的网站系统，建议临时改用IP地址访问，需自行及时到电信运营商处办理IP备案。

七、相关单位应事先向域名注册机构、网站接入服务商了解办理生效时限，确保到期彻底关停网站。

八、网站关停后，请将处理结果告知区电子政务保心内容保障科。

附件3

第一批需关停的政务网站名单

1.	法制办（政府机房）   jtfzb.gov.cn

2.	开发区            	   jtez.cn

3.	茅管会	             jtms.gov.cn

4.	长管会	             changdanghu.net

5.	薛埠镇	             xuebu.gov.cn

6.	直溪镇	             zhixi.gov.cn

7.	朱林镇	             jinzhu.gov.cn

8.	指前镇	             jtzq.gov.cn

9.	儒林镇   	          rulin.gov.cn

10.	档案局               jtda.gov.cn

11.	区发改委（政府机房） jtfg.gov.cn

12.	区经信局	           jtjx.gov.cn

13.	区科技局（政府机房）	jtkj.gov.cn

14.	区教育局	           jtjiaoyu.com

15.	区公安分局           jt.czsga.gov.cn

16.	区民政局             jtmzw.gov.cn

17.	区司法局           	jtpf.gov.cn/jtsfxz.gov.cn

18.	区财政局（政府机房）	jtfb.gov.cn

19.	区人社局	           jsjthrss.gov.cn

20.	区国土分局          	 jsjtgt.gov.cn

21.	区住建委	            jtjs.gov.cn

22.	区交通局（政府机房）  jtjt.gov.cn

23.	区水利局              jtwater.gov.cn

24.	区农林局              jtnlj.gov.cn

25.	区商务局（政府机房）  jtboftec.gov.cn

26.	区文广体局            jtwgt.gov.cn

27.	区卫计局              jth.gov.cn

28.	区市场监管局          jtscjg.gov.cn

29.	区环保局              jthbj.gov.cn

30.	区规划局              jtupo.com/jtupo.gov.cn

31.	区城管局              jtcgj.gov.cn

32.	区统计局（政府机房）  jttjj.gov.cn

33.	区安监局              jtssafety.gov.cn

34.	区政务办（政府机房）  jtxzfw.gov.cn

35.	区旅游局（政府机房）	 jttour.gov.cn/jtly.gov.cn

36.	区民防局（政府机房）	 jtmf.gov.cn

37.	区供销社（政府机房）  jtco-op.gov.cn

38.	公积金中心（政府机房）jtgjj.com

注：标注“政府机房”的网站存放在政府机房服务器上。

附件4

注销网站备案号、取消接入服务申请表

申请日期：

| 用户备案信息（以下信息必须填写清楚） |  |
| --- | --- |
| 备案号 |  |
| 域名 |  |
| 主办单位名称 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 备案注销原因 （必须填写详细原因） |  |
| 申请人签字（盖章）： |  |