中共直溪镇委员会文件

直委发〔2013〕13号

★

中共直溪镇委员会

直溪镇人民政府

关于直溪镇2013年26项重点项目（工程）

推进工作的通知

各企业 ，机关各部门：

按照市委十二届四次全会精神的部署和“常金一体、东扩南移、苦干三年、强基进位”的总体要求，为加快推进项目建设，经党委政府研究决定，现下达直溪镇2013年26项重点工作推进的目标任务，希望各企业及相关部门对照重点工作，认真落实，奋发进取，共同助推直溪经济更上新台阶。

附件：直溪镇2013年26项重点项目（工程）推进一览表

二○一三年三月十九日

主题词：重点 项目 推进 通知

直溪镇党政办公室                  2013年3月19日印

校对：杨志云                           （共印40份）

附件：

| 直溪镇2013年26项重点项目（工程）推进一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 主要建设内容 | 当月形象进度 | 挂钩 领导 | 负责人 | 挂钩部门 | 备注 |
| 1 | 土地整治四期工程 | 2012-2014 | 完成四期项目主要施工任务，力争在2014年迎接竣工验收。 |  | 钱国祥 | 邓鹏飞 | 项目办 |  |
| 2 | 中石油西气东输管道分公司 金坛储气库项目 | 2008-2020 | 完成1500万方盐穴改造，有效工作气量17亿立方米 |  | 钱国祥 | 韩国梅 | 审计所 |  |
| 3 | 江苏圣鑫光伏科技有限公司光伏玻璃生产线项目 | 2012-2014 | 总投资2亿元，建5万平方米厂房及附属用房，新上光伏玻璃生产线。 |  | 王留春 | 徐明康 | 招商局 |  |
| 4 | 金坛市港华储气有限公司 天然气储存与销售项目 | 2013-2015 | 注册资金2800万美元，建地面厂房2500平方米，管道22公里，地下盐穴10个。 |  | 王留春 | 徐明康 | 招商局 |  |
| 5 | 江苏亿晶光电有限公司 渔光互补发电项目 | 2013-2014 | 总投资12.5亿元，利用1980亩水面，在北天荒建100兆瓦渔光互补发电项目。 |  | 王和平 | 谭炳泉 | 农服站 |  |
| 6 | 常州久诺建材科技有 限公司仿石砂浆项目 | 2013-2014 | 总投资1亿元，建设国内最大的仿石砂浆生产基地。 |  | 徐飞 | 曹金霞 | 经贸办 |  |
| 7 | 江苏斯威克新材料有限公司 EVA胶膜生产线项目 | 2013-2014 | 建设7万平方米厂房，2万平方米仓库及附属用房，新增生产线20条。 |  | 徐飞 | 曹金霞 | 经贸办 |  |
| 8 | 春江农化升级改造项目 | 2013-2014 | 总投资5000万元，淘汰原有产品，新上蓝色星球氟化工配套产业链产品，拆除原有车间，建5个高标准车间。 |  | 吕爱福 | 史擎虹 | 经贸办 |  |
| 9 | 上鲍塘环境综合整治工程 | 2013 | 投入300万元，对上鲍塘环境进行综合整治，实行清淤、驳岸、清除杂草、栽种树木，控制生活垃圾，使上鲍塘水质达到明显提升，环境得到明显改观。 |  | 郭和平 | 倪泉海 | 水利站 |  |
| 10 | 现代农业产业园区 | 2013 | 金坛常规鱼养殖产业园升级为常州现代产业园，天湖渔业产业园创成金坛市级现代产业园。 |  | 郭和平 | 谭炳泉 | 农服站 |  |
| 11 | 直溪共丰和建昌 排年水利枢纽工程 | 2013-2014 | 投入资金800万元，增加排涝能力6个流量，提高圩区抗洪排涝能力。 |  | 郭和平 | 倪泉海 | 水利站 |  |
| 12 | 青虾产业园升级为省级青虾精品园 | 2013 | 标准化池塘建设200亩，道路建设600米。 |  | 郭和平 | 谭炳泉 | 农服站 |  |
| 13 | 国税、工商大楼 | 2013-2014 | 框架结构，建筑面积3100平方米，总投资460万元。 |  | 陈锁平 | 储玮清 | 建管站 |  |
| 14 | 横街东段 | 2013 | 总投资450万元，完成沥青摊铺、亮化、人行道板等配套设施建设。 |  | 陈锁平 | 储玮清 | 建管站 |  |
| 15 | 湿地公园 | 2013-2016 | 占地面积65公顷，一期投资700万元，完成土方工程及部分绿化工程。 |  | 陈锁平 | 储玮清 | 建管站 |  |
| 16 | 直溪农贸市场 | 2013-2014 | 完成5000平方米直溪农贸市场建设，18000平方米商住楼的开发，总投资4500万元。 |  | 陈锁平 | 储玮清 | 建管站 |  |
| 17 | 安置房建设 | 2013-2014 | 新建安置房2幢，建筑面积7400平方米，总投资1000万元。 |  | 陈锁平 | 储玮清 | 建管站 |  |
| 18 | 江苏飞润机械有限公司水泵阀门项目 | 2013 | 利用原一家人公司三间厂房，新建一幢1050平米厂房，新上水泵阀门生产线。 |  | 金朝霞 | 曹金霞 | 经贸办 |  |
| 19 | 江苏鼎轩投资有限公司 如意小镇项目 | 2012-2013 | 总建筑面积1.58万平方米，建综合楼、嘉实楼等，建设停车场，打通项目至建西路长600米的道路。 |  | 金朝霞 | 邓鹏飞 | 旅游办 |  |
| 20 | 自来水厂回购 | 2012-2013 | 以转资形式回购3家水厂为政府所有。 |  | 金朝霞 | 王旭荣 | 财政所 |  |
| 21 | 江苏天然村农业产业园有限公司项目 | 2012-2014 | 总投资0.5亿元，总建设面积1万平方米。建设仓储中心，产业园及大棚基础设施等。农产品加工设备投资1000万元。 |  | 王锡生 | 吴光明 | 综治办 |  |
| 22 | 金坛市江南制粉有限公司 生产线技改项目 | 2013 | 总投资600万元，引进智能自动化烘干流水线一条，并建设3千吨的配套厂房。 |  | 王国齐 | 曹须海 | 农经站 |  |
| 23 | 江苏中顶环保设备科技有限公司 防护罩及阻隔防爆生产项目 | 2012-2014 | 建10万平方米厂房及附属用房，购置防护罩及阻隔防爆生产线 |  | 张叶华 | 朱林森 | 党政办 |  |
| 24 | 金坛正信光伏电子有限公司 全自动光伏组件项目 | 2012-2013 | 新上全自动光伏组件生产线，项目建成后，可达到年产450WM太阳能电池光伏组件生产能力。 |  | 马徐丽 | 马徐丽 | 计生站 |  |
| 25 | 常州华慧新能源有限公司平板太阳能热水器项目 | 2012-2013 | 建1万平方米厂房及附属用房，新上平板太阳能生产线。 |  | 马徐丽 | 王光俊 | 招投标办 |  |
| 26 | 金坛市融信医用材料有限公司 骨科填充料、负压引流器项目 | 2012-2013 | 建2.4万平方米厂房及附属用房，对净化车间进行改造，新上项目设备。 |  | 顾旭 | 朱林森 | 党政办 |  |