附件1：“金坛市2013年重点建设项目”对接服务任务分解表

| 类别 | 序号 | 名 称 | 主要建 设内容 | 2013年度 工作目标 | 实施 主体 | 责任 单位 |  | 责任人 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业类（51个） | 1 | 搪瓷平板太阳能生产 | 建1万平方米厂房及附属用房，设备投资0.02亿元 | 建1万平方米厂房及附属用房，设备投资0.02亿元 | 常州华慧新能源有限公司 | 直溪分局 |  | 沈斌 | 邓奋华 |
|  | 2 | 特种合金钢管生产 | 建6.8万平方米厂房及附属用房，设备投资7亿元 | 建1.2万平方米办公楼 | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 3 | 新型环保型制冷剂和树脂生产 | 新建生产车间、仓库、公用辅助建筑和综合楼等4.55694万平方米，水池、罐区、堆场等构筑物6454平方米。设备投资4亿元 | 新建生产车间、仓库、公用辅助建筑和综合楼等4万平方米，设备投资0.8亿元 | 江苏蓝色星球环保新材料有限公司 | 城西分局 |  | 李建军 | 万冬平 |
|  | 4 | 包装材料生产 | 建7.1630万平方米厂房及附属用房，设备投资5亿元，形成全自动高速无菌灌装机，纸铝塑六层复合包装材料及TIM纸的生产能力 | 第一期建4.6万平方米厂房及9千平方米附属用房，设备投资1.8亿元 | 江苏斯开龙包装有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
| 工业类（51个） 工业类（51个） 工业类（51个） | 5 | 特种板材加工 | 建7.2393万平方米厂房及附属用房，设备投资4亿元 | 建5万平方米厂房及附属用房，设备投资2.5亿元 | 隆英（金坛）特钢科技有限公司 | 尧塘分局 |  | 范卫庆 | 张俊 |
|  | 6 | 高精铜板、铜带生产 | 建10.45985万平方米厂房及附属用房，购置设备1.8亿元 | 建5万平方米厂房及附属用房,设备投资0.4亿元 | 江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 7 | 高纯钛生产 | 新建生产厂房及附属用房4万平方米，设备35套，基础设施 | 建1万平方米生产厂房、设备投入1.8亿元 | 常州六九新材料科技有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 8 | EVA胶膜、功能性塑料生产 | 建2.62万平方米厂房及附属用房，购置双螺杆挤出机、混料系统、自动包装系统等设备11台套，设备投资0.6亿元 | 购置双螺杆挤出机、混料系统、自动包装系统等设备，投资0.3亿元 | 江苏鹿山光伏科技有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 9 | 液晶显示屏、光伏组件背板超薄玻璃的生产 | 建2万平方米厂房和0.2万平米综合研发楼，项目建成后，可日产超薄玻璃3.2万平方米，设备投资0.8亿元 | 建2.2万平方米厂房及附属用房，设备投资0.5亿元 | 江苏洪协超薄玻璃科技发展有限公司 | 尧塘分局 |  | 范卫庆 | 张俊 |
|  | 10 | 绝热新材料 | 建设2.1401万平方米厂房及附属用房，设备投入0.5亿元 | 建设1.8387万平方米厂房及附属用房，设备投入0.25亿元 | 江苏科泰绝热材料有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 11 | 医用改性塑料粒子项目 | 建4.07万平方厂房设备安装，形成年产3万吨医用改性塑料粒子能力 | 建4.0743万平方米厂房及设备安装 | 江苏恒方大高分子材料有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 12 | 子午线轮胎生产（一期） | 总建筑面积43.8858万平方米，设备投资47亿元，分三期建设,购置胎面三复合挤出生产线、纤维帘布压延生产线等主要生产设备586台（套）；形成年炼胶15万吨、年产炭黑10万吨、工程轮胎50万条、高性能半钢子午线轿车、轻载子午胎1000万条的生产能力 | 建炼胶车间、半钢子午胎车间、总降压站和胶浆房等生产及辅助设施，总建筑物面积约21万平方米；设备投资10亿元 | 中策橡胶（金坛）有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 13 | 齿轮、机床及高铁轮对生产 | 建149654万平方米厂房及附属用房，购置多轴数控机床和加工中心等设备,设备投资35亿元 | 建4.6554万平方米厂房及附属用房,设备投资2亿元 | 埃马克（中国）机械有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 14 | 家电变频驱动系统生产 | 建筑面积约10.8819万平方米，设备投资3亿元 | 建筑面积约3.5262万平方米，设备投资0.75亿元 | 常州世亚科技有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 15 | 汽车安全零部件 | 新建厂房6万平方米及附属用房，设备购置及基础设施 | 一期二期4.709万平方米生产用房及办公楼建设装修，部分设备投入2.7亿元 | 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司 | 薛埠分局 |  | 陈国富 | 邓奋华 |
|  | 16 | 电子产品 | 建1.2万平方米厂房及设备安装 | 规划、设计及项目前期准备 | 皮尔磁电子（常州）有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 17 | 新建轧辊生产线 | 新建2万平方米生产车间及附属用房，购置设备1亿元。该项目一期建设工程8759平方米,其中办公楼2062平方米、车间6697平方米，购置铸锻生产线2条，年产5万吨钢材 | 续建厂房7800平、办公楼2200平方米，购置铸锻生产线2条，购置设备4000万元 | 金坛市金顺新型金属材料有限公司 | 朱林分局 |  | 葛洪俊 | 张俊 |
|  | 18 | 地效翼船生产 | 改建3万平方米厂房及附属用房，新建研发大楼，购置翼船生产线一条，产能20条翼船 | 新建1.5万平的厂房，购3000万元模具等设备 | 江苏成业地效翼船有限公司 | 朱林分局 |  | 葛洪俊 | 张俊 |
|  | 19 | 汽车发动机及齿轮变速箱油封生产 | 建9万平方米厂房及附属用房，购置设备500台套，项目建成后，可年产5亿件汽车发动机及齿轮变速箱油封，设备投资1.3亿元 | 5.2万平方米厂房及附属用房的建设及装璜 | 常州朗博汽车零部件有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 20 | 机械设备生产 | 厂房2.6万平方米，设备投入2亿元 | 厂房7136平方米，设备投入1.5亿元 | 常州澳蓝特机械有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 21 | 柴油机电控高压共轨系统生产 | 新建生产用房及附属用房4.8074万平方米，设备投入1亿元，形成年产10万套柴油机电控高压共轨系统的生产能力 | 新建生产用房及附属用房4.8074万平方米，设备投入0.4亿元 | 常州博瑞油泵油嘴有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
| 工业类（51个） 工业类（51个） 工业类（51个） 工业类（51个） 工业类（51个） 工业类（51个） | 22 | 空调换热器生产 | 新建厂房2万平方米，办公楼2000平方米，冲床及其模具6套，胀管机及模具4套，弯管机及模具4套 | 新建厂房1万平方米，购置设备2000万元 | 江苏科菱库精工科技有限公司 | 朱林分局 |  | 葛洪俊 | 张俊 |
|  | 23 | 轨道交通机车用受流器和受电弓生产 | 建6.0776万平方米厂房，设备投资0.6亿元，形成年产1.2万套受流器及2000套逐级电弓的生产能力 | 建3.6792万平方米厂房，设备投资0.2亿元 | 常州神驰轨道装备有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 24 | 电力器材生产 | 总建筑面积3万平米，购置电力保护管全自动生产线4条、密集型母线槽生产线2条、电力金具及附件设备10台（套） | 总建筑面积3万平米，购置电力保护管全自动生产线2条、密集型母线槽生产线1条、电力金具及附件设备10台（套） | 江苏易成电力器材有限公司 | 城西分局 |  | 李建军 | 万冬平 |
|  | 25 | 机械用液压棒，小型数控机床的生产 | 生产厂房1.8万平方米，办公楼装修基础设施，设备30套 | 建1.8万平方米生产厂房、设备投入0.64亿元 | 常州祥德机械制造有限公司 | 直溪分局 |  | 沈斌 | 邓奋华 |
|  | 26 | 柴油机及汽车配件生产 | 厂房建筑面积为1.9123万平方米,设备投入0.4亿元 | 建1.9123万平方米厂房及附属用房，设备投入0.25亿元 | 常州玄武动力机械有限公司 | 城东分局 |  | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 27 | 电力产品生产 | 总建筑面积2万平方米厂房，购设备0.7亿元 | 建1.5万平方厂房，购设备4500万元 | 常州新盈丰电力装备公司 | 朱林分局 |  | 葛洪俊 | 张俊 |
|  | 28 | 板簧、悬架簧生产 | 建3万平方米厂房及附属用房，项目建成后，可年产5万吨板簧、2万套悬架簧，设备投资0.3亿元 | 设备投资0.3亿元 | 江苏创佳弹簧有限公司 | 尧塘分局 |  | 范卫庆 | 张俊 |
|  | 29 | 控制仪表、变压器原件及成套设备生产 | 建2万平方米厂房及附属用房，项目建成后，可年产50万件控制仪表、变压器原件及成套设备，设备投资0.4亿元 | 设备投资0.4亿元 | 常州长凯电力科技有限公司 | 儒林分局 |  | 王光明 | 王东方 |
|  | 30 | 传动链条生产 | 新建2万平方米生产车间及3000平方米办公及其他附属用房，购置网带炉2台、315T冲床2台、渗碳炉2台等1.5亿元设备，达年产1万吨链条 | 续建2万平方米厂房，购置1800万元设备 | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林分局 |  | 葛洪俊 | 张俊 |
|  | 31 | 游艇制造 | 总建筑面积2万平方米，购置数控车床、数控切割机、数控焊机等主要设备100余台套、模具10套 | 完成2万平米厂房建设，购置数控车床、数控切割机、数控焊机等主要设备100余台套、模具10套，竣工投产 | 江苏金洋造船有限公司 | 城南分局 |  | 储庆 | 王东方 |
|  | 32 | 电梯配件 生产 | 新建车间1万平方，办公用房2000平方，购置涂装设备10套、焊接设备20套，加工中心2条线，年产钢结构5000吨 | 建车间1万平方米，办公用房2000平方米，购置涂装设备10套、焊接设备20套，加工中心2条线 | 金坛阳湖钢业有限公司 | 朱林分局 |  | 葛洪俊 | 张俊 |
|  | 33 | 自动化逆变节能焊机配件 | 新建1万平米生产厂房，生产线4条，年产100万套自动化逆变节能焊机配件 | 新建1万平米生产厂房，生产线4条 | 金坛市瑞凌焊接器材有限公司 |  | 城南分局 | 储庆 | 王东方 |
|  | 34 | 年产500万份24价肺炎球菌多糖疫苗 | 建设符合医药生产条件的标准化厂房3万平方米，其它用房1.3万平米，购置发酵罐、离心机、隧道灭菌烘箱、免疫分析仪等主要设备300余台（套） | 完成符合医药生产条件的标准化厂房3万平方米，其它厂房1.3万平米 | 江苏康泰生物医学技术有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 35 | 中药制剂生产 | 建设符合药品生产要求的厂房2.2万平方米，购置中药口服液生产线10条 | 建设符合药品生产要求的厂房2.2万平方米，购置中药口服液生产线10条，部分投产 | 江苏宏鹰制药有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 36 | 精制氧化钙生产 | 总建筑面积0.6万平方，设备投入0.3亿元，项目建成后可年产60万吨精制氧化钙，设备3套 | 建0.6万平方米厂房以及基础设施、机械设备投入0.3亿元 | 江苏江豚钙业集团有限公司 |  | 直溪分局 | 沈斌 | 邓奋华 |
|  | 37 | 骨科填充料、高分子引流研发与生产 | 建2.4万平方米厂房及附属用房，研发设备投入0.3亿元 | 研发设备投入0.3亿元 | 金坛市融信医用材料有限公司 |  | 直溪分局 | 沈斌 | 邓奋华 |
|  | 38 | 新型材料铝合金锭和特种铝型材生产 | 建5.5797万平方米厂房，设备投资1.2亿元，形成年产12万吨铝制品的生产能力 | 建5.5797万平方米厂房，设备投资0.8亿元 | 江苏华铝铝业科技有限公司 |  | 城东分局 | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 39 | 新建预应力管桩PC钢棒10万吨、端板10万吨 | 新建生产用房6万平方米、2个内陆码头、高速工业用材生产线1套、PC钢棒生产线10套、端板生产线2条 | 新建生产用房3.6万平方米（4000万元）、2个内陆码头（1000万元）、高线生产线1套（7000万元）、土地(三通一平)3000万元、配套设施设备（3000万元） | 金坛市宝杭新型金属材料有限公司 |  | 儒林分局 | 王光明 | 王东方 |
|  | 40 | 节能门窗、幕墙生产 | 建筑面积5.6406万平方米，设备投资0.8亿元 | 建筑面积5.6406万平方米，设备投资0.8亿元 | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 |  | 城东分局 | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 41 | 淤泥制砖 | 占地面积1380亩，其中：建筑用地180亩，建4万平方米厂房、2万平方米简易凉晒棚，引进葡萄牙国际先进淤泥制砖流水线设备2条 | 建2万平方米简易凉晒棚，安装2条设备生产线,竣工投产 | 江苏宝能建筑材料有限公司 |  | 城南分局 | 储庆 | 王东方 |
|  | 42 | 差别化功能性纤维 | 建5.1396万平方米厂房及附属用房，设备投入1亿元 | 建3万平方米厂房及附属用房，设备投入0.4亿元 | 江苏金泽新材料有限公司 |  | 尧塘分局 | 范卫庆 | 张俊 |
|  | 43 | 人造革生产 | 建1.9059万平方米厂房及附属用房，设备投资0.6亿元 | 建1.9059万平方米厂房及附属用房，设备投资0.3亿元 | 常州安臣美合成材料有限公司 |  | 城东分局 | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 44 | 土工布、圆织机研发及生产 | 建设3万平方米厂房及设备28套，基础设施 | 建3万平方米厂房、设备投入0.5亿元 | 常州胜金新材料科技有限公司 |  | 薛埠分局 | 陈国富 | 邓奋华 |
|  | 45 | 包装物品生产 | 建2.7万平方厂房及附属用房，设备投0.3亿 | 设备安装 | 常州市鼎晨包装有限公司 |  | 城东分局 | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 46 | 钢结构生产 | 建1.4万平方米厂房及附属用房，建标准钢结构流水生产线一条 | 建1.4万平方米厂房及附属用房及设备安装 | 金坛市常达金属构件有限公司 |  | 儒林分局 | 王光明 | 王东方 |
|  | 47 | 新建生产环保节能保温装饰一体化板 | 建生产用房1万平米，办公综合楼2000平米；购买厂房及附属用房1万平米；引进全自动喷漆机2台；卧式喷漆线1台，保温板生产线1条；复合流水线1条 | 新建生产用房1.2万平米；设备投入0.2亿元 | 江苏宏艺天地节能科技有限公司 |  | 儒林分局 | 王光明 | 王东方 |
|  | 48 | 高档羊绒面料生产 | 新建1.5万平方米厂房及附属用房、纺织生产线10条。年产100万米高档羊绒面料 | 购置纺织生产线10条150台套、 | 常州世越羊绒纺织有限公司 |  | 城南分局 | 储庆 | 王东方 |
|  | 49 | 特种胶粘制品 | 总建筑面积1.5万平方米，购置涂布生产线制造设备30余台（套）、自制涂布生产线7条 | 完成建筑面积1.5万平方米，购置涂布生产线制造设备30余台（套）、自制涂布生产线7条，投产1亿元。 | 常州双联科技有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 50 | 新型发泡材料 | 项目用地53亩，建筑面积1.6万平方米，购置发泡流水线4条 | 完成0.5万平方米建筑面积，安装生产线，设备投资0.1亿元 | 常州广裕橡塑科技有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 51 | 箱包生产 | 改建原有宝象公司厂房7000平，购置设备500万元 | 改建原有宝象公司厂房7000平，购置设备500万元 | 金坛市远岫工艺制品有限公司 |  | 朱林分局 | 葛洪俊 | 张俊 |
| 服务业（21个） | 1 | 东方盐湖城集团有限公司 | 占地面积近27平方公里，建设以茅山盐泉小镇为核心，国家养生公园、茅东风情小镇、山地运动公园为特色的综合性休闲度假区。融休闲旅游、康体保健、文化体验、趣味游览、特色购物与山地、湖滨于一体，打造国际一流的养生休闲旅游目的地、国际级道文化体验中心 | 旅游项目土建完成80%；市政基础设施全部完成；温泉项目完成50%；酒店、会议中心完成50%；体验中心完成80%；入口广场、商业及停车场完成60% | 龙城旅游控股集团有限公司 |  | 薛埠分局 | 陈国富 | 邓奋华 |
| 服务业（21个） | 2 | 宝盛园工程 | 总建筑面积7.5万平方，建设创意中心、接待中心、盆景馆、知青馆、书画馆、园林绿化等 | 建设4.1万平方米宝盛山庄，所有场馆装修 | 常州宝盛园现代农林科技有限公司 |  | 薛埠分局 | 陈国富 | 邓奋华 |
|  | 3 | 茅山桃源生态旅游 | 总建筑面积12万平方米，红酒酒庄、产权式温泉酒店 | 建设5万平方米红酒山庄和温泉会所等设施 | 香港耀辉置业投资有限公司 |  | 薛埠分局 | 陈国富 | 邓奋华 |
|  | 4 | 紫云湖旅游休闲中心 | 总建筑面积2.85万平方米，建设五星级酒店、商务会馆等。景观面积：17.6万平米，种植各类乔木4800余棵，草坪面积7万平米，硬质景观完成各类园路1560米，竹栈道：450米，人工湖8座，水域面积160亩，自然块石水坝8座，使用石材2800吨，各类亲水平台4座，景观亭一座。所有已完成景观项目配套灌溉及照明系统完成施工。公路桥3座，地热钻探至1600米深度，竹林覆土工程累计覆土土方量8000立方米 | 建设硬质景观完成各类园路：1560米，竹栈道：450米，人工湖：8座，水域面积160亩，自然块石水坝：8座，使用石材2800吨，各类亲水平台4座，景观亭一座。所有已完成景观项目配套的灌溉及照明系统完成施工，公路桥：3座 | 上海盘固投资发展有限公司 |  | 薛埠分局 | 陈国富 | 邓奋华 |
| 服务业（21个） 服务业（21个） | 5 | 国际工业城（一期） | 总建筑面积26.96万平方米，配套公建建筑面积3.2万平方米 | 建设11万平方米厂房，小区土建装饰及水电气配套公建 | 金坛市国发国际投资发展有限公司 |  | 城东分局 | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 6 | 金西工业园区厂房 | 总建筑面积22万平方工业标准厂房及配套设施 | 建设5万平方米工业标准厂房 | 江苏竞博建设发展有限公司 |  | 朱林分局 | 葛洪俊 | 张俊 |
|  | 7 | 壹号农场 | 总建筑面积0.6万平米，建设休闲养生区、现代农业展示区等，智能化温控大棚及森林探险系列 | 建设完成0.6万平米养生区、展示区场馆 | 江苏海之客农业发展有限公司 |  | 直溪分局 | 沈斌 | 邓奋华 |
|  | 8 | 汽车配件交易城 | 总建筑面积12.3万平方米，建设汽配交易区、汽车用品超市、机电配件交易中心、仓储物流中心和车辆销售、维修保养、二手车市场，以及办公、生活场所 | 建设12.3汽配交易区、汽车用品超市、机电配件交易中心、仓储物流中心和车辆销售、维修保养、二手车市场，以及办公、生活场所 | 江苏金坛汽配城有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 9 | 金沙湾乡村俱乐部二期 | 总建筑面积3万平方米，建设酒店及相关娱乐配套设施等 | 建设1.2万平方米酒店和部分娱乐配套设施等 | 江苏茅山置业投资有限公司 |  | 薛埠分局 | 陈国富 | 邓奋华 |
|  | 10 | 晨风研发、会议中心 | 总建筑面积8.3万平方米.其中服装研发中心3.8万平方米、国际会议中心、餐饮、沐浴、客房4.6万平方米 | 建设3万平方米国际会议中心、餐饮、沐浴、客房 | 江苏晨风集团股份有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 11 | 金东工业园区厂房 | 总建筑面积15万平方工业标准厂房及配套设施 | 建设10万平方米工业标准厂房 | 常州宝碌智能科技有限公司 |  | 尧塘分局 | 范卫庆 | 张俊 |
|  | 12 | 金融大厦 | 总建筑面积5万平方，建江南银行培训中心、金库中心、档案中心 | 建设完成5万平方培训中心、金库中心、档案中心主体工程 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |  | 城东分局 | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 13 | 天然气储藏与销售 | 建设一座注采站场和配套的集输管线，天然气储藏与销售 | 建一座注采站场和配套的集输管线 | 金坛市港华储气有限公司 |  | 直溪分局 | 沈斌 | 邓奋华 |
|  | 14 | 古杏大酒店 | 总建筑面积2.7万平方米，其中地下1万平方米，建设符合五星级标准，集吃、住、乐、购、健身于一体的大酒店，配套完善的水、电、消防、绿化和人防工程设施，建设高档商务楼和商业旺铺 | 建设2.7万平方米酒店及商务楼主体，按五星级标准装璜大酒店，配套建设水、电、消防、绿化和人防工程设施，完成总工程量的75%-80%左右 | 常州百富房地产开发有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 15 | 天誉物流 | 总建筑面积12.0023万平方米,新建物流交易中心4.176万平方米、办公及配套用房1.7998万平方米、物流仓储用房2.7113万平方米、物流交易辅助用房3.3152万平方米 | 建设1.6万平方米物流交易中心、物流交易辅助用房等 | 金坛市天誉物流有限公司 |  | 城东分局 | 宋志龙 | 汤文斌 |
| 服务业（21个） | 16 | 长荡湖花苑（一期） | 总建筑面积4万平方米，建设集美食、观光、休闲于一体的酒店及商业设施等 | 建设1.5万平方米酒店及基础设施等 | 金坛汇鑫置业有限公司 |  | 儒林分局 | 王光明 | 王东方 |
|  | 17 | 新业商业广场 | 总建筑面积3.6万平方米，地面主体建筑四层，地下一层，建成集商场、办公、酒店、客房、娱乐、休闲于一体的综合性商业场所 | 建设3.6万平方米综合性商业大楼，并对外招租，商户入驻，正式开张营业 | 金坛市新桥置业有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 18 | 如意小镇商务会所 | 总建筑面积1.58万平方，建综合楼、嘉实楼等会所开发民俗博物馆、文化村，缤纷农场 | 建设1万平方米民俗博物馆、文化村，缤纷农场等 | 江苏鼎轩投资有限公司 |  | 直溪分局 | 沈斌 | 邓奋华 |
|  | 19 | 物流信息、仓储、运输 | 总建筑面积1.8万平米，新增起重机械10台、货物运输等车辆10辆，吸引5-9家名烟酒商家入驻，成为华东地区的仓储物流中心 | 建设1.8万平米生产用房，购置起重机械10台、货物运输等车辆10辆，吸引5-9家名烟酒商家入驻，成为其仓储物流中心 | 常州万朋物流有限公司 |  | 城西分局 | 李建军 | 万冬平 |
|  | 20 | 招商大厦 | 总建筑面积2.1万平方米建筑物的土建工程、建设、装饰、道路绿化等建设 | 建设2.1万平方米大楼的土建工程 | 金坛市国发投资有限公司 |  | 城东分局 | 宋志龙 | 汤文斌 |
|  | 21 | 农产品深加工及销售 | 总建筑面积1万平方仓储中心，产业园及大棚基础设施等，农产品加工设备投资1000万元 | 购置脱水蔬菜、冷藏机、真空包装等农产品加工设备1000万元 | 江苏天然村农业产业园有限公司 |  | 直溪分局 | 沈斌 | 邓奋华 |

附件2：

重点建设项目调查表

年     月     日

| 项目实施主体 （企业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设内容 |  |  |  |
| 项目实施情况 |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目实施主体（企业）对工商部门的需求 |  |  |  |
| 责任分局 |  | 责任人 |  |