附件

金坛市旅游业突破发展三年行动计划（2014—2016）重点工程责任分解表

| 序 号 | 项目名称 |  | 项目内容 | 责任 单位 | 配合 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设重点工程 |  |  |  |  |
| 1 | 茅山旅游度假区 | 东方盐湖城 | 2015年4月底前，茅山盐泉小镇道天下一期道风街A区、B区、C区、D区及“八院”完工并试运行，5月1日开园；2016年启动“一观” -观白云项目建设。 | 茅管会 | 旅指委 各单位 |
| 2 |  | 华夏宝盛园 | 1、2014年8月前完成一期项目（艺术馆、茶艺馆、盆景馆、接待中心、创意中心、知青博物馆、知青客栈、欧洲广场、房车营地、蝴蝶谷等），2014年10月1日开园； 2、2014年自然馆内装饰方案确定，2015年完成并开放； 3、2016年开始实施以养老度假为主题、建筑面积达4.3万平方米的宝盛山庄项目。 |  |  |
| 3 |  | 度假区观光火车 | 2014年完成线型规划(从茅山旅游综合服务区到乾元观，总长度约13.8公里)，确定具体方案，完成前期筹备工作；2015-2016年为实施阶段，2016年实现全线贯通。 |  |  |
| 4 |  | 度假区酒店项目 | 1、紫云湖度假村2014年底完成景观及绿化工程；2015年五星级湖滨酒店、商务会馆等完成详细规划和建筑设计方案并启动建设；2016年度假设施基本完成。 2、金沙湾乡村俱乐部酒店2014年底建筑面积2.4万平方米酒店项目封顶；2015年完成内装饰并投入使用。 3、映山湖度假村2015年建成映山湖度假村商务楼6370平方米、高档公寓13000平方米并投入使用。 4、碧桂园等旅游地产企业开发旅游综合体项目(RBD)。 |  |  |
| 5 |  | 江苏金坛新农科技植物园 | 2014-2015年完成新农村建设研究院、教学楼、培训中心、专家研发楼、游客接待中心、宾馆（餐饮、客房）等项目建设；2016年对外开放。 |  |  |
| 6 | 长荡湖旅游度假区 | 大涪山观音岛旅游开发 | 2014年启动项目策划和规划编制；2015-2016年为项目规划招商。（依托长荡湖大涪山普门禅寺效应，通过挖掘佛教文化内涵，规划建设若干岛屿，将佛教朝觐、禅修养生、岛屿度假和高端居住相融合，打造长荡湖中国惟一的“湖中观音”高端旅游品牌形象。规划控制面积5.4平方公里。） | 长荡湖 旅游度 假区管 委会 | 水利局 |
| 7 |  | 湿地公园 | 2014年湿地旅游休闲区（水八卦、水上丛林、湿地观景台）、湿地文化展示宣教区、湿地修复区建成；2015-2016年，湿地种植资源培育区（水生植物博物馆）基本建成。 |  |  |
| 8 |  | 退圩还湖一期工程 | 2014年启动房屋拆迁、土方挖运、圩堤修筑；2016年一期基本结束。 |  |  |
| 9 |  | 水生植物博物馆 | 江苏省水利厅在长荡湖建设全省水生植物博物馆，2014-2016年项目启动策划、规划。 |  |  |
| 10 | 城区旅游酒店项目 |  | 1、金坛迎宾馆2014年底前桑拿、KTV、餐饮等设施完成装饰并对外营业；2015年底前完成客房装修。 2、晨风国际会议中心2015年会议中心、餐饮、沐浴、客房等设施开始内装；2016年建成。 3、古杏大酒店2016年建成。 |  | 旅游局 |
| 二 | 旅游环境优化工程 |  |  |  |  |
| 11 | 旅游规划 |  | 1、2014年完成《金坛市旅游发展总体规划（2014-2025）》修编、《金坛市乡村旅游发展专题规划》编制； 2、2014年完成《长荡湖旅游度假区总体规划》、长荡湖生态旅游示范区提升方案； 3、2014年完成《茅山旅游度假区总体规划》修编、茅山旅游度假新镇（RBD）总体策划和控规、茅山旅游度假区三片区旅游专项策划、茅山旅游度假区基础设施专项规划； 4、2014年完成仙姑村、上阮村、谢桥村等 “美丽乡村”系列规划。 | 旅游局 茅管会 长荡湖 旅游度 假区管 委会 | 规划局 |
| 12 | 旅游道路畅通工程 |  | 1、2014年启动常金快速通道建设（金武路、常金路、延政路西延），2015年建成通车。 2、2014年上半年启动东方盐湖城一、二级道路建设工程，年末通车。 3、2015年启动RBD迎宾大道、白乾公路改扩建一期工程、S265一期省道340北侧段13.8公里建设，2016年完成通车并完成道路景观。 4、2014年完成东方盐湖城一级、东方盐湖城二级道路、RBD迎宾大道路段、S340高速服务区段至污水泵站路段污水管网建设。 5、2014年底，X201道路儒林段改扩建（全长7.2公里）完工通车；2014年完成环湖路北延（与市区汇贤路接通）规划拆迁，2015年开始施工建设，2016年通车。 6、2014年正式启动环湖北路改造、新建约13000米环湖南路、约5800米钱资湖大道、钱资湖景观、园林绿化及配套设施，2016年实施结束。 | 交通运 输局 | 茅管会 长荡湖 旅游度 假区管 委会 |
| 13 | 旅游公共服务体系建设 |  | 1、旅游公共服务窗口建设，在金坛客运站、市中心、茅山旅游度假区、长荡湖旅游度假区分别建立一个以上旅游公共服务窗口(如旅游咨询中心、旅游集散中心、旅游接待中心、旅游推广中心等)。 2、茅山旅游度假区（RBD）游客服务中心，2014年完成RBD小镇详细规划和建筑设计方案，2015-2016年为度假区游客综合服务中心主实施阶段。 3、长荡湖旅游度假区游客综合服务设施，2014年底建成长荡湖壹号主游客中心、长荡湖水街次游客中心、水街停车场改造、环湖路慢道系统、湖区航道等，确保省级生态旅游示范区达标验收；2015-2016年进一步提升度假区景观及基础设施。 4、天然村“农家乐”乡村旅游集散中心，2014年建成游客集散中心主楼、副楼、6000平方米停车场，征集农村存量闲置住房进行改造；2015年增加1000亩无公害粮食种植基地、500亩观光水果生产基地、1000亩观光蔬菜种植基地。 | 旅游局 茅管会 长荡湖 旅游度 假区管 委会 |  |
| 14 | 旅游道路交通指示系统 |  | 1、2015年启动全市旅游道路交通指示系统规划实施；2016年实施结束。 2、2015年完善茅山旅游度假区、长荡湖旅游度假区、上阮农业产业园内部旅游导览指示系统。 | 旅游局 茅管会 长荡湖 旅游度 假区管 委会 | 交通运 输局 |
| 15 | 智慧旅游城市建设 |  | 运用云计算、物联网等新技术和微信、微博、微旅游等新方式，建立智能化导航、导游、导购等服务系统，为旅游者提供及时有效信息服务。 | 旅游局 | 财政局 |
| 16 | 旅游政策体系建设 |  | 出台《关于进一步加快旅游发展的实施意见》、《金坛市旅游产业引导资金管理办法》、《金坛市旅游地接奖励办法》等旅游发展政策，形成金坛旅游发展政策体系，促进金坛旅游又快又好发展。 |  |  |
| 三 | 乡村旅游富民工程 |  |  |  |  |
| 17 | “美丽乡村”旅游集聚示范区 |  | 仙姑村、上阮村、谢桥村等开展美丽乡村改造提升和旅游集聚示范区创建。 2014年仙姑村完成改造提升和创建；2015-2016年上阮村、谢桥村等完成改造提升和创建。 | 各镇 （区） | 农工办 旅游局 |
| 18 | 上阮现代农业产业园旅游综合提升 |  | 2014年重点建设道路交通、田园绿道、慢道系统，完善“吃、住、行、游、乐、购”旅游功能，丰富休闲度假、自助采摘、农耕体验、休闲垂钓等旅游项目，促进产业结构转型升级； 2015-2016年加速推进“尚源花视界”、樱花园、牡丹园、南林大海棠园等一批农旅结合的项目建设，新建观光走廊，完善接待设施。 | 茅管会 薛埠镇 | 农林局 旅游局 |
| 19 | 壹号农场 |  | 2014年建成有机作物基地、特色果蔬种植基地、玻璃温室、养生休闲中心、运动拓展基地、科普培训中心、商务接待中心，年底开园；2015-2016年完成自驾游营地（露营地、房车营地）建设，并创建成省级基地。 |  |  |
| 20 | 茶文化旅游开发项目 |  | 1、青锋茶趣苑2014年主要建设基础设施以及园区景观绿化；2015年启动茶叶体验园、书画创作馆、度假休闲设施等项目；2016年建成开放。 2、江苏江南茶叶大观园2014年园区道路与绿化工程、高标准茶园以及廊桥、亭阁和水景设施建设完成；2016年建成开放。 3、京东休闲茶场2014年园区规划、旧房拆除、场地平整、茶文化交流中心主体、道路、停车场、厕所等基础设施建设完成；2015-2016年开发茶疗、茶道养生、茶保健、自助采茶山歌表演、香茗制作风情茶廊等项目。 |  |  |
| 21 | 儒林镇乡村旅游开发 |  | 提升长荡湖水街设施，2014年创建省4星级乡村旅游点；提升长荡湖文博园旅游设施，加快柚山村美丽乡村、自驾游营地以及露营基地建设；在基础条件较好的村开展渔家乐等乡村旅游。 | 儒林镇 |  |
| 22 | 尧塘镇乡村旅游开发 |  | 着重建设西银生物农业科技园，2014年专家楼、游客接待中心、百花大厅、花卉交易中心、现代化温室、迎宾花轴、立体花塔等建成开放；2015-2016年启动景区创建工作，争创国家3A级景区。加快推进谢桥村美丽乡村建设，进一步提升久红农业生态观光园基础设施以及旅游接待设施，发展合作社经济，农旅结合带动农民致富。 | 尧塘镇 | 农林局 旅游局 |
| 23 | 指前镇乡村旅游开发 |  | 江南百果园生态农业科技园2014年乡村休闲会馆、接待中心建设完成，自助式休闲公寓、产品展销厅、千亩生态农田观光示范区、观光型温室大棚、垂钓中心、农家乐餐厅项目完成策划与规划；2015年启动项目建设；2016年建成接待游客。天然源、马达山果园2014-2016年提升乡村旅游接待设施，建设现代化观光农业园及有机蔬菜采摘、果园基地等参与性活动项目。加快推进解放村、天湖村美丽乡村建设。 | 指前镇 |  |
| 24 | 直溪镇乡村旅游开发 |  | 2014年完成如意小镇（默元）度假村水面景观建设；2015-2016年进一步明确后期规划和发展方向。策划规划镇内吕邱、天荒湖等区域乡村旅游开发，加快推进吕坵村等美丽乡村建设。 | 直溪镇 |  |
| 25 | 开发区乡村旅游开发 |  | 2014年建成明星村寄娘塘生态农庄，完善旅游接待设施；2015年创建省级乡村旅游点。加快推进明星村美丽乡村建设。 | 开发区 |  |
| 26 | 金城镇乡村旅游开发 |  | 长荡湖水乡农庄2014年完成农庄旅游接待设施提升，完善旅游接待功能；2015年创建省级乡村旅游点。加快推进南瑶村美丽乡村建设。 | 金城镇 |  |
| 27 | 朱林镇乡村旅游开发 |  | 王家农业生态旅游项目2014年完成农庄旅游接待设施提升，完善旅游接待功能，发展绿色农副产品拓展业务种类；2015年完成市级乡村旅游点创建，2016年创建省级乡村旅游点。加快推进黄金村美丽乡村建设。 | 朱林镇 |  |
| 四 | 新型旅游业态创新工程 |  |  |  |  |
| 28 | 工业体验旅游 |  | 引导太阳能光伏产业园、华罗庚科技园3D打印体验馆、众泰汽车城、埃玛克、晨风等企业园区创建工业旅游点，为游客提供科普教育和展示。 | 开发区 | 教育局 旅游局 文广体局 |
| 29 | 体育休闲旅游 |  | 发挥体育馆、垂钓中心、高尔夫球场等体育健身设施功能，积极承办大型赛事活动，开发赛事旅游项目。 围绕茅山旅游度假区、上阮农业示范区、长荡湖湿地公园、钱资湖改造、现代茶园建设，构建自行车道、登山步道、慢行道以及配备自行车租赁点、休息站、维修点。 | 文广体局 |  |
| 30 | 医疗养老健康旅游 |  | 利用儒林祖传妇科、茅山老人山骨科等诊疗资源，开发中医保健旅游，推进山水养老项目建设，开发老年候鸟式度假养老项目。 | 民政局 |  |
| 31 | 科普教学旅游 |  | 依托华夏宝盛园自然历史博物馆、茅山娃娃鱼俱乐部、长荡湖水生植物博物馆、城南华罗庚纪念馆等“四馆一中心”、花山未成年人教育基地等，推出科教文化科技成果展示和修学旅游。 | 茅管会 |  |
| 五 | 特色街区打造工程 |  |  |  |  |
| 32 | 休闲娱乐功能街区 |  | 依托城区运河改道，沿河岸规划设计街景和相关设施，建设集购物、美食、休闲、娱乐为一体的特色旅游街，引导主题街区业态汇聚，提供旅游商业配套。 | 金城镇 | 住建委 |
| 33 | 东方盐湖城道风街 |  | 2014年为千米道风街的工程会战年，年末建成并交付；2015年4月试营业、5月正式开街。 | 茅管会 |  |
| 34 | 茅东小镇RBD旅游商业街 |  | 2014年开始项目各项规划和前期筹备，下半年启动建设；2016年建成。 |  |  |
| 35 | 长荡湖壹号旅游综合体 |  | 2014年完成商户招商；2015年部分投入使用；2016年全面运营。 | 长荡湖 旅游度 假区管 委会 |  |
| 36 | 万和奥特莱斯购物公园 |  | 围绕建设购物、美食、旅游、娱乐为一体的特色旅游街区，提升街区景观、贸易市场、物流配送中心等设施。 | 开发区 | 发改委 |
| 六 | 文化旅游创意工程 |  |  |  |  |
| 37 | “董永与七仙女”神传文化遗迹开发 |  | 取材挖掘董永村、董永庙、望仙桥、“老槐树”等传说故事，启动旅游策划规划，打造“董永故里”文化旅游项目。 | 直溪镇 | 旅指委 各单位 |
| 38 | 天荒湖建昌圩红色旅游 |  | 恢复新四军军工厂、后方医院（夏潢）和湖滨学校（吕丘）、小红妈故居等革命遗迹，融合中共苏皖区一大会址的革命故事，挖掘直溪建昌抗日战争时期的革命遗存，结合天荒湖风光和地方特产，策划开发“建昌圩红色旅游”产品。 |  |  |
| 39 | 三星村遗址开发 |  | 以三星村已发掘的遗址成果为载体，保护性开发“三星村遗址公园”。建设三星村文化遗址主题博物馆、太湖流域人类文明演变馆、古人类生活区（包括生活技能区、生产技能区、古文化区和仿古餐饮服务区），复原和再现六千年前当地人的生活场景。 | 朱林镇 | 旅指委 各单位 |
| 40 | 非物质文化遗产旅游开发 |  | 结合景区开发，对重点门类、重点项目进行深入挖掘整理，贯彻 “保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，推动文化遗产保护与旅游产品、商品的有机结合，丰富地方文化旅游内涵，使非物质文化遗产充分彰显金坛旅游魅力。 | 文广体局 | 旅指委 各单位 |
| 41 | 宗教体验旅游 |  | 依托茅山道教在中国道教上的地位和声望，挖掘道教的哲学、经籍、建筑、金石、音乐等方面的著述和遗迹，融合道教音乐、道教养生、道教祈福科仪等道教文化和长荡湖大涪山普门禅寺佛教文化，将乾元观、普门禅寺等串联成线，打造宗教体验一日游、二日游等旅游产品。 | 宗教局 | 旅游局 |
| 42 | 茅山名人馆 |  | 2014-2015年完成全面展示陶弘景、葛洪、康有为、贺双卿等历代与茅山有关的名人馆的规划和招商，并启动建设；2016年建成。 | 茅管会 | 文广体局 |
| 七 | 旅游形象推介工程 |  |  |  |  |
| 43 | 旅游整体形象宣传 |  | 提升“仙都金坛、养生家园”金坛整体形象知名度、美誉度。 | 宣传部 | 旅游局 |
| 44 | 金坛旅游节（乡村旅游节） |  | 整合各类资源创办金坛旅游活动，通过举办乡村过大年、赏花节、美食节、垂钓节等地方特色系列活动，将其打造成金坛旅游的节庆品牌。 | 旅游局 |  |
| 45 | 长荡湖美食节 |  | 将品蟹节、籽虾节、放灯节、渔灯节等系列节庆活动贯穿于长荡湖湖鲜美食节始终，形成独具特色的湖鲜、美食、民俗节庆活动，做响长荡湖美食节节庆品牌。 | 长荡湖 旅游度 假区管 委会 |  |
| 46 | 茅山旅游节 |  | 融合茅山登山节、道教文化节、道教音乐节、道教养生节、雀舌茶道会等活动，挖掘茅山地缘文化，创办茅山旅游节，推介金坛茅山养生文化品牌。 | 茅管会 |  |
| 47 | 旅游企业品牌建设 |  | 支持旅游企业创建与等级评定，在三年内分别新增3家3A级景区、省级乡村旅游点10家、星级酒店3家、省级生态旅游示范点1-2家、省级自驾游基地2-3个。 | 各旅游 企业 | 旅游局 |
| 八 | 旅游人才培育工程 |  |  |  |  |
| 48 | 旅游中高级人才引进计划 |  | 2014-2016年按需求引进项目建设人才、旅游中高级管理人才，为项目建设和大型景区运行提供人力资源保障。 | 人社局 |  |
| 49 | 旅游专业人才委培计划 |  | 依托大中专院校、职业技术学校、大型景区，组织好旅游专业人才委培工作。2014年委培300名，2015年委培400名，2016年委培500名。 | 教育局 |  |
| 50 | 旅游从业人员素质培训 |  | 推进全行业诚信经营、文明服务；加强人才教育培训；组织开展各类技能竞赛。每年组织各类活动不少于3次、不少于300人次。 | 旅游局 | 文明办 人社局 总工会 |